眉政发〔2023〕22号

眉县人民政府

印发《关于加强农村供水工程建设管理

工作实施方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，县政府各工作部门、直属机构：

《关于加强农村供水工程建设管理工作实施方案》已经县政府第13次常务会议研究通过，现印发你们，请结合实际，认真抓好落实。

眉县人民政府

2023年11月29日

关于加强农村供水工程建设管理工作

实施方案

按照中共中央、国务院《关于做好2023年全面推进乡村振  兴重点工作的意见》（国发〔2023〕1号），水利部、国家发展改革委、财政部、国家乡村振兴局《关于加快推进农村规模化供水工程建设的通知》（办农水发〔2022〕247号），水利部《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（水农〔2023〕283号），陕西省水利厅等七部门《关于加强全省城乡供水保障能力的意见》（陕水农发〔2023〕44号），宝鸡市政府《关于加强农村供水工程建设管理工作的意见》（宝政发〔2023〕14号）等部署要求，加快推动高质量、利长远、惠民生的农村供水工程项目落地见效，进一步夯实农村供水“三个责任”和“三项制度”，全面构建具有眉县特色的城乡供水管理新格局。现结合实际，制定如下方案。

一、总体要求

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于治水的重要论述，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，建立健全农村供水责任和社会化服务体系，深化供水改革，创新管护模式，确保水质达标，全面提升农村供水建设管理水平，全力促进城乡供水一体化发展，为推动眉县高质量发展提供有力支撑。

（二）基本原则

城乡融合，规模发展。按照“建大、并中、减小”原则，系统谋划农村供水工作。加快推进城乡供水一体化、集中供水规模化发展，优化农村供水工程布局，完善农村供水基础设施，通过改造、新建、联网、并网和维修养护等措施，最大程度实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管，推动农村供水事业高质量发展。

县域统管，完善机制。按照农村供水工程规模和分布，采取以大带小、政府购买服务等方式，加快推进县域统一管理。健全农村供水长效运行管理体制机制，明晰工程产权，落实管护主体，健全完善农村供水专业化管理队伍，强化水源保护和水质保障，大力推行“县域统筹、专业管理、市场运作”新模式，确保工程发挥效益。

政府主导，两手发力。充分发挥政府资金引导作用，用足用好财政资金、专项债券、建设用地、生产用电、水资源费、税收优惠等方面政策，完善水价形成和水费收缴机制，吸引银行贷款和社会资金投入，开展工程建设和运营。

广泛参与，社会监督。充分发挥基层党组织、村集体和村民作用，参与农村供水工程项目规划、建设、运行维护和水源保护，充分尊重农民意愿，真正做到问需于民、问计于民。畅通各级举报监督电话，发挥社会监督作用。

（三）主要目标

到2023年底，完成县级农村供水管理机构设置和队伍建设，农村供水管理和保障机制进一步完善。到2025年底，完成镇级饮用水水源保护区划定，全县农村集中供水工程水质巡检实现 全覆盖，农村自来水普及率达到100%，集中供水工程净化消毒 设施设备安装率达到100%，水质达标率达到100%，农村供水水 质总体水平基本达到县城供水水质水平，规模化供水工程 （千吨万人以上水厂）覆盖农村人口比例达到65%以上。

二、主要任务

（一）创新农村供水管理体制机制

按照省水利厅等六部门《关于进一步加强和规范农村供水 运行管护工作的指导意见》（陕水发〔2020〕13号）要求，针对不同类型、不同规模的供水工程，采取形式多样、实用高效的管护模式，统管县域内农村供水工程，逐步形成“县域统管、分级负责”的农村供水管理体制，确保2025年底前农村供水管理水平基本达到县城供水管理水平。

1.组建眉县城乡供水安全中心，整合优化现有供水管理机构，负责全县城乡供水工程规划建设、运行指导、保障管理等。

2.成立眉县城乡供水有限责任公司，设立镇街分公司，按照政府授权建设、运营、管护农村供水工程的原则，实行“规模化发展、标准化建设、一体化管理、专业化运营、智慧化服务”。县水利局履行监管责任，县城乡供水保障服务中心负责业务指导和运行、管理、服务监管等。

（二）稳步推进农村供水工程建设

综合考虑农村供水工程规模、镇村人口变化、供水能力等 因素，做好用水供需平衡分析，优先利用已建水库、引调水等骨干水源工程作为农村供水工程水源，强化水源调度和优化配置，解决水源不稳定的问题，化解季节性缺水风险。按照“建大、并中、减小”原则，构建以“城乡供水一体化为主导、以规模化集中供水工程建设为支撑、以小型供水工程标准化改造为补充”的供水工程建设体系。

1.优先实施城乡供水一体化建设。依托石头河供水骨干水源，对首善街办、齐镇、金渠镇等已建成的城乡供水一体化区域，全部并网入户。全力推进县城东片区和渭北城乡供水一体化联网扩网建设，实现全县平原地带城乡供水一体化全覆盖。

2.大力推动集中供水规模化发展。建设汤峪远门河水库中型水厂，尽可能扩大辐射范围，压缩分散用水户规模，充分发挥集中供水的规模优势和管理优势，实现沿山地带可覆盖区域规模化集中统一供水。

3.实施小型供水工程标准化建设和改造。对无法纳入城乡供水一体化、规模化供水范围的区域，因地制宜推进小型供水工程标准化、规范化改造，规范管理服务机制，配套完善适宜的净化消毒过滤设备，实现达标供水，不落一户一人。

（三）提升农村供水工程建设管理水平

科学编制农村供水保障规划、项目可行性研究和初步设计报告，加强与城区供水、水资源、国土空间和产业发展规划衔接。严格工程质量管理，落实“项目法人责任制、建设工程监理制、项目招标投标制和合同管理制”等“四制”规定。加强工程建设企业资质管理，确保工程符合质量标准和设计规范要求。加强项目资金管理，保障建设资金及时足额到位和规范合理使用。加强项目进度管理，保障计划开工项目按时开工，按计划建成投入使用。落实项目建设安全生产责任制，加强项目实施事前事中事后安全监管，确保安全。规范组织项目竣工验收和审计工作，不断提高农村供水工程管理水平。

（四）增强农村供水管护能力

创新工程管护机制，以镇街为单元，稳步推进农村供水工 程统一监管，明晰工程产权，明确责任主体，提升运行管理和技术服务能力。完善农村水价形成机制，一体化、规模化供水工程由供水企业按照政府核批水价进行收费，单村供水工程水价及收费方式由村民委员会按照一事一议民主议事机制确定，供水规模利用率较低的工程可实行“基本水价+计量水价”的两部制水价；规范水费收缴，实行“ 一户一表”，积极推广物联网水表、智能水表，提高水费收缴率。科学选配管水员，明确岗位职责和考核评价制度，加强业务培训，定期进行健康检查，提高管水员履职尽责能力。加快推进数字孪生供水系统建设，实现从“源头到龙头”的水量、水质、水压全过程在线监控和供水设施设备运行状况远程自动控制，提高供水效率，降低供水成本。推动供水企业与农村用户签订供水合同，发放张贴24小时运维“明白卡”，加强管网日常巡查和设施维护，做好冬季管网防护，确保全天候供水。

（五）开展农村供水改革试点

- 在齐镇开展农村供水“全域统管、分级负责”管理体系改革试点工作。将农村供水资产运行所有权、管理权全部移交眉县城乡供水公司，对城乡供水一体化覆盖区域由县城乡供水公司负责并网运营，对大网无法延伸覆盖的分散供水点由县城乡供水公司兜底管理。由县城乡供水公司负责老旧管网改造、智能水表更换、分散供水点标准化改造及水费收缴等工作，由齐镇政府负责农村供水水量、水质、服务、投诉处置及应急保供水等日常监管工作。试点工作取得成效后，由点带面向其他镇街进行推广，全力构建农村供水运行管理新格局。

（六）强化水质保障

强化水源保护，划定农村供水水源保护范围，加装围网、  护栏，设立地理界标和警示标志，加强环境问题排查整治和监督管理，确保水源地水质安全。建立健全供水单位、水质检测机构和疾控部门三级水质监测检测体系，落实水利部门巡检、“千吨万人”水厂日检、疾控部门抽检制度，建立检测档案，推进信息共享。“千吨万人”及“千人以上”集中供水工程要全面配备净化消毒设备并规范使用，重视消毒副产物问题，采用氯（液氯、次氯酸钠、次氯酸钙等）、二氧化氯和臭氧消毒时，应单独设置消毒间；百人以上和分散式供水工程应辅以必要的净化消毒措施，确保到2025年底农村供水水质总体水平基本达到县城供水水质水平。

（七）加强农村供水应急保障能力

县水利局要会同有关部门做好供水薄弱地区、脱贫人口和供水易反复人群的饮水状况动态监测，加强摸排，找准农村供水存在的问题，建立问题台账，及时化解风险隐患。修订完善应急供水预案，做到预案前置，落实应急供水保障责任人，健全专业化应急处置队伍，储备应急供水物资，落实运水车辆，定期开展应急演练。加强水源水量变化监控，在水源突发污染、干旱、冰冻等不同风险状况下及时启动供水应急响应机制，确保用水安全。公布供水单位服务电话，畅通群众反映问题和举报监督渠道，建立健全问题快速发现和响应机制，妥善处置涉水舆情，及时防范化解农村供水风险隐患。

（八）加大资金投入保障力度

全面建立农村饮水维修养护制度，落实维修养护专项资金，解决农村供水发展不平衡、不充分问题，保障供水工程良性持续运行。县财政局要将农村供水维修养护经费纳入财政年度预算，从2024年起按照农村供水人口每人每年不低于10元的标准每年安排200万元农村供水维修养护资金，用于规划编制、运行维护、水质检测、水价补贴等，实行专户专管、专款专用。

（九）持续落实好用地、用电和税收优惠政策

将农村饮水安全工程纳入土地利用总体规划，并列入年度新增建设用地计划。农村饮水项目选址在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围外的，原则上使用集体土地，不实行征收，但日供水千吨万人以上饮水项目用地也可实行征收；饮水项目选址在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内的，应使用国有建设用地，按规定以划拨方式取得。农村饮水安全工程供水用电价格执行农业灌溉电价标准。对饮水工程运营管理单位为建设饮水工程而承受土地使用权，免征契税；对饮水工程运营管理单位为建设饮水工程取得土地使用权而签订的产权转移书据，以及与施工单位签订的建设工程承包合同，免征印花税；对饮水工程运营管理单位自用的生产、办公用房产、土地，免征房产税、城镇土地使用税；对饮水工程运营管理单位向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入，免征增值税；对饮水工程运营单位从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的饮水工程新建项目投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

三、保障措施

（一）加强组织领导。成立由县长任组长、分管副县长任副组长，各镇街和相关部门主要负责人为成员的农村供水工程建设管理工作领导小组，按照“县级统筹、分级负责、协同推进”的原则，强化协作配合，共同推进农村供水工程建设管理工作。

（二）压实主体责任。农村供水保障实行省负总责、市县镇抓落实的工作机制。县政府承担农村供水主体责任，负责辖区供水工程建设管理的组织领导，相关部门按照责任分工抓好体系建设、政策支持、经费保障等方面工作。未实行县级统管的镇街负责小型供水工程的管理管护责任，单村供水工程和村内供水设施要发挥好村级党组织和村委会以及村级管水组织的作用，确保每处工程都有管护单位和人员，保障工程正常运行。对因饮水安全状况监测不力、问题整改不彻底、工程管理不到位等，出现整村连片停水断水或严重水质超标等突出问题的，依法依规追究相关单位和人员责任。

（三）凝聚工作合力。县水利局负责农村供水项目规划编制、工程建设及运行管护；县发改局负责项目审批及水价形成等工作；县财政局负责资金筹措拨付及监督管理等工作；县卫健局负责水质卫生监督检测工作；县生态环境局负责农村饮水水源保护区环境保护工作；县乡村振兴局负责农村饮水安全督帮考核工作；县自然资源局负责落实农村供水工程用地政策工作；县供电分公司负责保障农村供水工程供电通畅，严格、准确执行农村供水用电价格；县税务局负责落实农村供水工程建设运行相关税收优惠政策；各镇街会同县水利局负责推进农村供水联网并网入户工作。其他有关部门要密切配合、通力协作，形成齐抓共管、合力推进的保障机制。

（四）取得工作实效。把农村供水保障作为全面推进乡村振兴的一项重要任务，纳入最严格水资源管理制度考核、乡村振兴实绩考核评价。各镇街、各相关部门要结合职责分工，明晰时间节点、目标任务、完成时限，制定措施，挂图作战，确保各项任务如期高效完成，为全面推进“五个眉县”建设和中国式现代化眉县新实践提供有力支撑与坚实保障。

附件：1.眉县农村供水工程建设管理工作领导小组

2.眉县农村供水工程建设管理工作任务清单

附件1

眉县农村供水工程建设管理工作领导小组

组  长：县长

副组长：分管副县长

成  员：县委组织部、县委编办、县政府办、县水利局、县发改局、县财政局、县自然资源局、县卫健局、县人社局、县生态环境局、县农业农村局、县乡村振兴局、县应急管理局、县市场监管局、县税务局、县供电分公司主要负责同志，首善街办主任、齐镇镇长、金渠镇镇长、常兴镇镇长、营头镇镇长、汤峪镇镇长、槐芽镇镇长、横渠镇镇长。

县农村供水工程建设管理工作领导小组下设办公室，办公室主任由县水利局局长兼任，副主任由县水利局、县财政局、县生态环境局、县农业农村局、县乡村振兴局、县应急管理局分管副局长担任，负责全面推进协调各项工作。

领导小组办公室职责：1.研究制订农村供水工程建设管理工作建设规划、年度计划；2.建立联席会议制度，及时解决处置工作中存在的困难和问题；3.建立督查考核机制，督促各责任单位抓好工作落实；4.收集工作动态，及时报送信息，向领导小组汇报工作进展情况。

附件2

眉县农村供水工程建设管理工作任务清单

| 序号 | 工 作 任 务 |  |  | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定加强农村供水工程建设管理工作的具体实施方案，完成县级农村供水管理机构设置和队伍建设。 |  |  | 县委编办 县水利局 | 2023年12月 |
| 2 | 落实本级维修养护专项资金。按照农村人口每人每年不低于10元标准安排专项资金200万元，从2024年起列入每年财政预算。 |  |  | 县财政局 | 2024年6月 |
| 3 | 科学编制农村供水保障规划，组织指导农村供水工程建设及运行管护。稳步推进农村自来水普及率达到100%，集中供水工程净化消毒设施设备安装率达到100%，水质达标率达到100%, 农村供水水质总体水平基本达到县城供水水质水平，规模化供水工程（千吨万人以上水厂）覆盖农村人口比例达到65%以上，“千吨万人”供水工程全面实现标准化管理。 |  |  | 县水利局 | 2025年12月 |
| 4 | 修订完善应急供水预案，落实应急供水保障责任人，健全专业化应急处置队伍。建立健全问题快速发现和响应机制，及时防范化解农村供水风险隐患，妥善处置涉水舆情。 |  |  | 县水利局 县应急管理局 | 2025年12月 |
| 5 | 负责项目审批、投资计划审核下达和完善农村供水水价形成机制等工作，监督检查投资计划执行和项目实施情况。 |  |  | 县发改局 县水利局 | 2025年12月 |
| 序号 |  | 工 作 任 务 | 责任单位 |  | 完成时限 |
| 6 |  | 负责管水员公益性岗位设置及考核工作。 | 县人社局 县水利局 |  | 2025年12月 |
| 7 |  | 负责协调推进农村供水联网并网入户工作。 | 县水利局 各镇街 |  | 2025年12月 |
| 8 |  | 负责生活饮用水卫生的监督检测工作，定期对供水水质进行检测，并向社会公布检测结果。建立健全供水单位、水质检测机构和县区疾控部门三级水质监测检测体系，落实水利部门巡检、“千吨万人”水厂日检、疾控部门抽检制度，全县农村集中供水工程水质巡检实现全覆盖。 | 县卫健局 县水利局 |  | 2025年12月 |
| 9 |  | 监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，完成镇级饮用水水源保护区划定。 | 县生态环境局 县水利局 |  | 2025年12月 |
| 10 |  | 负责乡村振兴项目的计划下达，在全面实施乡村振兴战略和巩固拓展脱贫攻坚农村供水成果中推动农村供水有关政策落实。把农村供水保障工作纳入最严格水资源管理制度考核、乡村振兴实绩考核评价。做好供水薄弱地区、脱贫人口和供水易反复人群的饮水状况动态监测工作。 | 县乡村振兴局 县农业农村局 县水利局 |  | 2025年12月 |
| 11 |  | 负责在符合三区三线划定成果和国土空间规划的条件下，严格按照国土空间用途管制、耕地和永久基本农田保护、节约集约用地的要求，合理保障用地需求。 | 县自然资源局 |  | 2025年12月 |
| 12 |  | 负责农村供水价格监督检查工作。 | 县市场监管局 |  | 2025年12月 |
| 13 |  | 负责落实农村供水工程建设运行相关税收优惠政策。 | 县税务局 |  | 2025年12月 |
| 14 |  | 负责保障农村供水工程供电畅通，严格、准确执行国家制定的电价政策。 | 县供电分公司 |  | 2025年12月 |

抄送：市水利局，市城乡供水安全中心；

县委办，县人大办，县政协办。

眉县人民政府办公室                  2023年11月29日印发