眉县2022年国土绿化建设实施方案

为切实做好2022年国土绿化美化工作，巩固提升关中大地园林化建设成果，全面建设社会主义现代化魅力新眉县。按照《宝鸡市人民政府办公室关于下达2022年国土绿化建设任务的通知》要求，现就我县2022年国土绿化建设提出以下实施方案。

一、目标任务

以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，贯彻落实县第十七次党代会精神，统筹绿色发展，以创建国家森林城市为契机，坚持“以水定绿、宜林则林、宜灌则灌、宜草则草”的原则，通过实施秦岭生态保护与修复、森林抚育等林业重点工程，加快森林“四围”建设、乡村绿化美化建设、经济林建设，进一步强化城镇、园区、村庄、交通沿线、河流滩涂等重点区域绿化美化，圆满完成国土绿化1.62万亩，栽植各类苗木180万株。

二、完成时限

2022年12月20日前。

三、建设重点和职责

**（一）千里绿色长廊建设**

**国道、省道及县内公路绿化**

（1）由县林业局负责，金渠镇、营头镇、首善街办配合，按照原设计标准完成红河谷快速干道、河堤路、310国道西大门等重点道路绿化补植，栽植各类苗木1000株。同时，做好绿化苗木管护工作。

（2）由县交通局和太白山旅游区管委会分别负责，完成法汤路、太白山旅游度假区道路绿化，栽植乔木150株，灌木1000株。

（3）由县林业局负责，各镇街、相关部门配合，做好全县重点道路、乡村绿化美化景观建设补植和管护工作。

（4）由县林业局负责，完成过境高速公路围栏外侧林带内病死树木清理更换和缺株断档处空缺补植工作。

**（二）重点区域绿化**

**1.北坡绿化**

（1）完成眉县渭河北坡坡面封护治理生态保护修复70亩。

（2）由县商务和工业信息化局负责，县林业局配合，督促陕西宝深建材机械制造（集团）有限公司、陕西皇城玉全机械制造（集团）有限公司等10户企业完成渭河北坡义务植树基地苗木管护。

**2.县城及镇区绿化**

（1）由县住建局负责，首善街道配合，高标准完成城区迎宾大道1.4公里、景贤路0.64公里、平安巷0.3公里绿化美化面积24亩，栽植胸径15cm国槐、法桐、红枫等苗木0.7万株；打造花卉景观2.1亩。

（2）由各镇街负责，完成林带围镇、片林围村1-2处。

**（三）园区绿化**

**1.太白山旅游度假区绿化。**由太白山旅游区管委会负责，完成汤峪二路南段绿化，栽植国槐120株；迎宾大道绿化带提升，清理原灌木，种植草皮12.7亩，草花1.7公里，面积2.3亩；尚花苑（龙山花海）种植草花100亩。

**2.国家级（眉县）猕猴桃产业园区绿化。**由猕猴桃产业园区管委会负责，完成园区内道路绿化补植面积2亩，补植樱花、玉兰、石楠等苗木1000株，栽植小叶黄杨、龙柏等灌木10000株。

**3.眉县经济技术开发区绿化**。由经开区管委会负责，完成园区眉兴大道南段绿化提升，完成绿化面积6亩，栽植广玉兰、石楠球、金叶榆等苗木300株，铺设草皮5000平方米；做好2020年、2021年义务植树所栽苗木的管护工作。

**4.滨河文化产业新区绿化。**由滨河新区管委会负责，完成太白路北段、逸城路绿化补植；完成平阳阁、平阳湖绿化补植提升。

**（四）乡村绿化美化**

按照创建国家森林城市指标体系要求，各镇街绿化覆盖率均要达到35％以上，在巩固2007-2021年全县乡村绿化美化成果的基础上，继续完成全县86个村绿化美化景观提升，重点打造农村人居环境整治“三档村”32个。

由县林业局负责，完成2022年齐镇东凉阁村、营头镇营头村等5个村项目“三化一片林”绿色家园建设，完成绿化面积743亩，栽植各类绿化苗木7.15万株。

对县域内道路行道树断档的，按原树种和现状进行补植，并加强管护。做好今年美化区段花草种植，优选品种，在国省、县乡道路栽植彩色乔灌木、种植草花合计51.8公里，面积241.2亩，通村道路以种植多年生草花为主，实现花卉种植全覆盖。

**横渠镇：**完成石马寺村、万家塬村村庄绿化面积25.2亩，栽植樱花、红枫、金叶女贞等苗木61.5万株；万武路、横大路、青果路、跑安路等镇村道路彩色乔灌亩栽植319亩，种植花草231.7亩，长度22.3公里。

**槐芽镇：**完成村庄道路绿化长度8.6公里，面积4亩，补植各类绿化苗木1.2万株；完成红崖头村、槐西村游园广场绿化补植1.1亩，栽植樱花900株；完成镇区槐泉街两侧绿化长度1.5公里，面积0.6亩，栽植国槐300株。

**首善街道办：**完成第五村、岳北村等村庄绿化补植长度1.4公里，面积5亩，补植独杆石楠、樱花等绿化苗木200株；完成齐第路、劳教路镇村道路绿化补植11.7公里，栽植胸径4cm樱花800株，高80cm大叶黄杨1.5万株。

**常兴镇：**完成镇区宏叶路绿化1.5亩，长度600米，栽植小叶女贞绿篱7500株；完成北塬村村庄绿化5.6亩，栽植紫薇、红叶李等苗木5000株；完成安刘塬-北塬村乡村道路樱花、独杆石楠等彩色乔灌木栽植面积7亩，草花种植长度15公里，面积26亩；河祁村-北渭村村间道路樱花、独杆石楠等彩色乔灌木栽植面积3亩，种植草花面积6亩，长度9公里；

**营头镇：**完成黄家村、万霞村、红河谷村村庄绿化面积43亩，栽植樱花、紫薇、桂花、独干月季等绿化苗木3.13万株；完成永黄路绿化提升1公里，绿化面积1.5亩，栽植胸径5cm樱花300株。

**金渠镇：**完成田家寨村、宁渠村、教坊村等7个村村庄绿化面积44.4亩，栽植樱花、红叶石楠、紫薇等各类绿化苗木10.3万株；完成南环线金渠段、田范路等县乡镇村道路彩色乔灌木栽植34.05亩，种植花草面积40.1亩，长度18.16公里。

**汤峪镇：**完成屯庄村、梁村、羊讲村等村庄绿化面积8亩，栽植月季、石楠等苗木4.2万株。

**齐 镇：**完成镇区西街栽植小叶黄杨等绿篱1.7亩，8万株；中心广场栽植月季0.5亩，100株；完成官亭村、党家寨村村庄绿化面积4.6亩，栽植国槐、樱花、海棠等绿化苗木8100株；完成眉斜路、官亭村内道路草花种植7.9公里，面积9.2亩。

**（五）经济林建设**

1.由县林业局负责，常兴镇配合，完成安刘塬村、马家村核桃经济林改造110亩；北塬村、杨家村新建花椒经济林70亩，栽植优质花椒苗木3800株。

2.由各镇街负责，发展苗木花卉产业1000亩。

**（六）生态公益林建设**

由县林业局负责实施，汤峪镇、营头镇、齐镇、横渠镇配合，完成退化林修复7000亩，栽植高50cm容器油松、侧柏等苗木56万株；完成森林抚育项目8000亩。

同时，要组织林业技术力量对今春新造林成活情况进行实地摸排，提前做好种苗余缺调剂，做好新造林补植、补造工作。

四、工作要求

**（一）高度重视，夯实责任。**各镇街、各相关部门要牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，切实加强组织领导，高度重视造林绿化工作，把造林、管护作为巩固绿化成果、创建生态文明县的大事来抓，进一步增强工作责任感和紧迫感，抓早动快，确保各项任务如期完成。

**（二）严格管护，确保成活。**县林业局要统筹协调，切实做好技术跟进服务，严把苗木质量、整地栽植、浇水抚育等关键环节，确保栽一棵、活一棵，栽一片、成一片。各镇街、各相关部门要严格落实树木管护工作责任制，制定切实可行的管护工作方案，夯实管护责任，落实专职管护人员，做到措施、责任、人员、报酬“四落实”，持续巩固生态眉县建设成果。

**（三）创新机制，加大投入。**建立健全财政资金补助引导、项目资金捆绑使用、全社会积极参与的多渠道投入机制。各镇街、各有关部门要积极争取项目资金，加大县域大地景观化建设投入力度,从人力、物力、财力等方面支持绿化工作。进一步积极动员社会各界力量参与造林绿化，积极开展村企共建，形成全社会共同参与造林绿化的良好局面，

**（四）严格督查，提升质量。**县政府督查室、林业局要加大对重点区域绿化工作的督查力度，定期开展督导检查，及时通报工作进度，确保按时限要求完成全年国土绿化目标任务。各镇街、各相关部门于每周四18:00时前将本周绿化工作进展情况报县林业局造林股。

附件: 1.2022年国土绿化建设任务分解表

2.2022年国土绿化建设周进度报表

附件1

眉县2022年国土绿化建设任务分解表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要任务 | 责任单位 | 责任人 | 配合单位 |
| 1 | ①完成旅游区绿化补植，栽植乔木150株，灌木0.1万株。②完成汤峪二路南段绿化，栽植国槐0.012万株；迎宾大道绿化带提升，清理原灌木、种植草皮12.7亩，种植草花1.7公里，面积2.3亩；尚花苑（龙山花海）花草种植100亩。 | 太白山旅游区管委会 | 汪午强 | 林业局汤峪镇横渠镇 |
| 2 | 完成园区内道路绿化补植面积2亩，补植樱花、玉兰、石楠等苗木0.1万株；栽植小叶黄杨、龙柏等灌木1万株。 | 猕猴桃产业园区管委会 | 张新林 | 常兴镇 |
| 3 | ①完成园区眉兴大道南段绿化提升，完成绿化面积6亩，栽植广玉兰、石楠球、金叶榆等苗木300株，铺设草皮0.5万平方米。②做好2020年、2021年义务植树所栽苗木的管护工作。 | 经开区管委会 | 孙 伟 | 林业局 |
| 4 | 完成太白路北段、逸城路绿化补植；完成平阳阁、平阳湖绿化补植提升。 | 滨河新区管委会 | 王 峰 | 首善街办 |
| 5 | 督促陕西宝深建材机械制造（集团）有限公司、陕西皇城玉全机械制造（集团）有限公司等10户企业完成渭河北坡义务植树基地管护。 | 商务和工业信息化局 | 赵宝春 | 林业局 |
| 6 | 由县住建局负责，首善街办配合，高标准完成城区迎宾大道1.4公里、景贤路0.64公里、平安巷0.32公里绿化美化面积24.1亩，栽植胸径15公分国槐、法桐、红枫等苗木0.7万株；打造花卉景观2.1亩。 | 住建局 | 赵小斌 | 首善街办 |
| 7 | 县交通局和太白山旅游区管委会负责，完成法汤路、太白山旅游大道绿化，补植塔柏、黄杨、小叶女贞等绿化苗木0.1万株。 | 交通局 | 段军辉 | 各镇街 |
| 8 | ①金渠镇、营头镇、首善街办配合，按照原设计标准完成红河谷快速干道、河堤路、310国道西大门等重点道路绿化补植，栽植各类苗木0.1万株，同时做好绿化苗木管护工作。②各镇街、相关部门配合，做好全县重点道路、乡村绿化美化景观建设补植管护工作。③完成眉县渭河北坡坡面封护治理生态保护修复70亩。④各镇街组织实施，对县域内道路行道树断档的按原树种和现状进行补植，并加强管护。⑤全县栽植彩色乔灌木51.8公里，面积241.2亩，通村道路以种植多年生花草为主，实现花卉种植全覆盖。⑥常兴镇配合，在安刘塬村和马家村进行核桃经济林改造110亩，在北塬村、杨家村新建花椒经济林70亩，栽植优质花椒苗木3800株。⑦汤峪镇、营头镇、齐镇、横渠镇配合，完成退化林修复0.7万亩，栽植高50cm容器油松、侧柏等苗木56万株；完成森林抚育项目0.8万亩。 | 林业局 | 郑常利 | 各镇街各相关部门 |
| 9 | 完成石马寺村、万家塬村村庄绿化面积25.2亩，栽植樱花、红枫、金叶女贞等苗木61.5万株；万武路、横大路、青果路、跑安路等镇村道路彩色乔灌亩栽植319亩，种植草花231.7亩，长度22.3公里。 | 横渠镇 | 姬玉珠 | 林业局 |
| 10 | ①完成全镇村庄道路绿化长度8.6公里，面积4亩，补植各类绿化苗木1.2万株；②完成红崖头村、槐西村游园广场绿化补植1.1亩，栽植樱花900株；③完成镇区槐泉街两侧绿化长度1.5公里，面积0.6亩，栽植国槐300株。 | 槐芽镇 | 剌智华 | 林业局 |
| 11 | ①完成第五村、岳北村等村庄绿化补植长度1.4公里，面积5亩，补植独杆石楠、樱花等绿化苗木0.02万株；②完成齐第路、劳教路镇村道路绿化补植11.7公里，栽植胸径4cm樱花0.08万株，高80cm大叶黄杨1.5万株。 | 首善街道办 | 张 林 | 林业局 |
| 12 | ①完成镇区宏叶路绿化1.5亩，长度600米，栽植小叶女贞绿篱0.75万株；完成北塬村村庄绿化5.6亩，栽植紫薇、红叶李等苗木0.5万株；②完成安刘塬-北塬村乡村道路樱花、独杆石楠等彩色乔灌木栽植面积7亩，草花种植长度15公里，面积26亩；③河祁村-北渭村村间道路樱花、独杆石楠等彩色乔灌木栽植面积3亩，种植草花面积6亩，长度9公里；④完成安刘塬村、马家村核桃经济林改造110亩；北塬村、杨家村新建花椒经济林70亩，栽植优质花椒苗木3800株。 | 常兴镇 | 李小博 | 林业局 |
| 13 | ①完成黄家村、万霞村、红河谷村村庄绿化面积43亩，栽植樱花、紫薇、桂花、独干月季等绿化苗木3.13万株；②完成永黄路绿化提升1公里，绿化面积1.5亩，栽植胸径5cm樱花300株。 | 营头镇 | 范新辉 | 林业局 |
| 14 | ①完成田家寨村、宁渠村、教坊村等7个村村庄绿化面积44.4亩，栽植樱花、红叶石楠、紫薇等各类绿化苗木10.3万株；②完成南环线金渠段、田范路等县乡镇村道路彩色乔灌木栽植34.05亩，种植花草面积40.1亩，长度18.16公里。 | 金渠镇 | 梁周平 | 林业局 |
| 15 | 完成屯庄村、梁村、羊讲村等村庄绿化面积8亩，栽植月季、石楠等苗木4.2万株。 | 汤峪镇 | 侯增刚 | 林业局 |
| 16 | ①完成镇区西街栽植小叶黄杨等绿篱1.7亩，8万株；中心广场栽植月季0.5亩，0.01万株；②完成官亭村、党家寨村村庄绿化面积4.6亩，栽植国槐、樱花、海棠等绿化苗木0.81万株；③完成眉斜路、官亭村内道路草花种植7.9公里，面积9.2亩。 | 齐 镇 | 马 杰 | 林业局 |

附件2

眉县2022年国土绿化建设周进度报表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绿化****项目** | **绿化地点** | **绿化长度****(公里)** | **绿化面积****(亩)** | **栽植总株数 （万株）** | **栽植乔木****(万株)** | **栽植灌木** **(万株)** | **投资(万元)** | **备注** |
| **本周** | **累计** | **本周** | **累计** | **本周** | **累计** | **本周** | **累计** | **本周** | **累计** | **本周** | **累计** |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  | 　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  | 　 |  |  |  | 　 |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  | 　 |  |  |  | 　 |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:　1. 各镇街、相关部门要安排专人于每周四18:00前将统计结果经主要领导签字后报县林业局造林股；（联系人：李小军；联系电话：5542347，13992788890；传真：5547586）2. 各镇街、相关部门要按规定时限上报相关数据，逾期不报将按“0”进度统计。

主要领导（签字）：　　 　　填报人：　　　 联系电话：　 填报日期：　　年　月　日