眉政办发〔2024〕23号

眉县人民政府办公室

关于印发《眉县低效园地占补平衡项目

工作实施方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，县政府各有关工作部门:

《眉县低效园地占补平衡项目实施方案》已经县政府同意，现印发你们，请认真贯彻执行。

眉县人民政府办公室

2024年7月15日

眉县低效园地县级占补平衡项目实施方案

为解决县域经济快速发展与建设用地指标不足问题，确保全面完成承诺省市耕地保护目标任务缺口，切实推进我县土地综合整治工作，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见》（中办发〔2024〕13号）、陕西省人民政府办公厅《关于加强耕地占补平衡管理的十条措施》(陕政办发〔2023〕22号)、陕西省自然资源厅、农业农村厅《关于新增补充耕地一次性建成高标准农田试点工作流程的通知》（陕自然资耕发〔2024〕276号）等文件精神，结合实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进乡村振兴战略实施，坚持最严格的耕地保护制度和节约用地制度，严格落实建设用地项目先补后占，确保建设占用耕地“占一补一、占优补优、占水田补水田”，切实维持耕地占补平衡，保障经济社会发展用地需求，为县域经济社会高质量跨越式发展做出积极贡献。

二、目标任务及工作步骤

进一步改进和加强全县耕地占补平衡项目(低效园地)管理工作，完成2023年度耕地保护目标任务缺口，保障全县项目建设用地和耕地占补平衡指标需求。具体工作任务由县自然资源局牵头，组织各镇街、各相关部门做好数据下发、调查确认、任务下达及项目实施等相关工作任务。

（一）项目范围确认

1.基础数据提取。县自然资源局依据全国第三次国土调查及2023年度国土变更调查数据叠加结果，将全县1万亩低效园地纳入耕地占补平衡后备资源。

2.镇街调查确认。各镇街根据下发的资源数据，逐地块调查核实，对每个地块权属及作物种植现状做出确认，并明确能否做为后备资源实施占补平衡项目。同时，对辖区范围内各村上报的调查成果进行汇总，并对其真实性进行确认后上报县自然资源局。

3.县级部门审查。县自然资源局按照各镇街上报调查成果组织县财政局、发改局、农业农村局、水利局、生态环境局、林业局等部门按各自工作职责，对调查成果的真实性、可行性进行初审，于1个工作日内出具审查意见。

（二）县级评估认定

根据各镇街、各部门对调查成果真实性、可行性审查意见，县自然资源局组织相关专家和技术人员进行项目可行性评审，出具评审意见，上报县政府批准后，下达各镇街低效园地占补平衡项目目标任务。

（三）项目实施及验收

1.项目立项。待县政府批准项目实施后，由村组向镇街提出申请，各镇街初审汇总后向县自然资源局提出复垦申请报告，县自然资源局接到申请报告后5个工作日内予以批复。

2.测量设计。县自然资源局通过招投标方式确定设计单位，依据土地复垦整理项目的相关要求，充分征求群众意愿后，做好工程测量设计。

3.项目施工及监理单位招投标。采取公开招标制度，委托招标代理机构进行。县自然资源局要监督招标代理机构严格按照《《中华人民共和国招标投标法》《陕西省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》《陕西省土地开发整理项目实施管理暂行办法》等规定，按照“公开、公正、公平”的原则，完成招投标，择优选择施工单位和监理单位。

4.项目实施管理。由县自然资源局负责，做好项目具体管理工作，加强对项目实施过程中各个环节的指导和监督，及时研究解决项目实施过程中存在的各种问题。要加强对整个项目实施过程的巡查检查，坚决杜绝工程质量不合格、不按设计要求施工、超范围施工、以实施占补平衡项目为名行乱采乱挖之实等现象，严厉查处外运砂石土资源、随意倾倒垃圾等违法违规行为。对检查中发现的违法行为，要及时移交县纪委监委严肃追究责任。

5.项目验收。项目竣工后，根据项目承担单位提出的项目竣工申请，由县自然资源局牵头组织县发改局、财政局、农业农村局、水利局、林业局进行县级初验，经县级初验合格后，提请市自然资源和规划局验收。验收通过后，县自然资源局按照批复文件要求，做好项目入库、举证、报备工作。

6.项目后期监管。按照“谁受益、谁管护”的原则，项目竣工验收后，由县自然资源局对形成的农田水利设施、田间道路等进行登记，并与所在镇街和产权所有人(村、组)逐级签订移交清单。同时，逐级签订项目管护责任书，明确管理主体和管护责任人，确保层层有责任、事事有人管。

三、项目资金运作方式

项目施工资金来源为县级财政耕地开垦费，具体实施方式由县自然资源局按照土地开发整理项目预算定额标准设计，地面附着物补助参照宝鸡市人民政府办公室《关于印发眉太高速公路项目征地拆迁补偿标准的通知》（宝政办函〔2019〕93号），对猕猴桃每亩不高于3000元、苗木每亩不高于2000元予以补助。施工、附着物补助费用由县自然资源局按照施工进度给予支付。

四、保障措施

（一）加强组织领导。建立健全自然资源部门牵头、镇街负责、相关部门配合的共同责任机制，各级各部门要切实提高政治站位，牢固树立耕地保护意识，高度重视低效园地占补平衡项目相关工作，切实负起责任，采取有效措施，强化过程监管，层层落实责任，确保各项目标任务全面落实。

（二）明确职责分工。各镇街、各相关部门要明确工作重点，密切协作配合，全力推进各项工作高效落实。县自然资源局要及时提供调查认定工作的基础数据、表格和文件，做好成果汇总、认定报告编写等工作；根据省市核查结果，按照土地综合整治项目程序，扎实做好项目立项、设计、验收、指标确认、土地变更调查、新增耕地等级评定等业务工作，抓好项目实施全方位管理及资金保障工作。县发改局、财政局、林业局、水利局、农业农村局、生态环境局等部门要按照各自职责，完成各项工作任务，积极配合做好项目实施。各镇街要积极做好低效园林地占补平衡项目的前期资料申报、矛盾纠纷调处、选址和项目验收入库后管护等工作，加大环境保障力度，并按本方案要求做好项目地块协调及附着物补助工作。同时，对于在规定时限内完成复垦任务的镇街，县政府将按照每亩1000元的标准予以奖励。

（三）强化督导检查。县自然资源局要会同县级有关部门，对各镇街低效园地占补平衡工作情况进行督查，定期通报工作开展情况。对工作滞后、敷衍应付的单位和个人，移交县纪委监委严肃追究责任。

抄送：县纪委监委。

眉县人民政府办公室                      2024年7月15日印发