眉县县城建设三年行动实施方案（2023-2025年）

委托单位：眉县住房和城乡建设局

编制单位：陕西省城乡规划设计研究院

2023年8月

目  录

一、总体要求	- 1 -

（一）指导思想	- 1 -

（二）工作原则	- 1 -

（三）发展思路	- 2 -

（四）主要目标	- 4 -

二、优化城镇空间布局和形态	- 6 -

（一）积极融入大西安都市圈	- 6 -

（二）优化城市空间格局	- 7 -

（三）产城高度融合化发展	- 7 -

（四）加快县城更新改造	- 8 -

三、专项行动计划及重点建设项目	- 8 -

（一）农业转移人口市民化行动	- 8 -

1.加强农业转移人口住房保障	- 9 -

2.提高农业转移人口公共服务供给水平	- 11 -

3.提高农村转移劳动力技能水平	- 12 -

4.加强财政扶持力度	- 13 -

（二）产业配套设施提质增效行动	- 13 -

1.配套完善特色农业产业设施	- 13 -

2.加快特色工业产业园区建设	- 15 -

3.持续提升旅游服务业产业设施	- 20 -

（三）市政公用设施提档升级行动	- 22 -

1.加强区域交通设施建设	- 22 -

2.补齐城市道路交通设施短板	- 23 -

3.提升市政管网设施服务水平	- 25 -

4.建设安全韧性城镇	- 27 -

（四）公共服务提标扩面行动	- 28 -

1.推动健康眉县建设	- 28 -

2.建设高质量教育体系	- 29 -

3.补齐养老托育短板	- 30 -

4.优化文化体育设施	- 31 -

5.提升商业服务设施水平	- 32 -

6.优化综合服务设施布局	- 32 -

（五）环境基础设施提级扩能行动	- 33 -

1.完善垃圾分类处理设施	- 33 -

2.增强污水收集处理能力	- 35 -

3.建筑领域低碳化改造	- 35 -

4.持续打造蓝绿公共空间	- 36 -

5.加强历史文化保护与传承	- 37 -

（六）城市治理能力提升行动	- 37 -

1.加快新型基础设施建设	- 37 -

2.建设智慧化城市	- 38 -

（七）城乡融合发展行动	- 39 -

1.探索城乡多元融合模式	- 39 -

2.推动城乡产业深度融合	- 39 -

3.推进城镇公共服务设施向乡村覆盖	- 40 -

4.推进城镇基础设施向乡村延伸	- 40 -

四、投资估算与资金筹措	- 41 -

（一）投资估算	- 41 -

（二）资金筹措	- 42 -

五、保障措施	- 42 -

（一）加强组织领导，强化政策协同整合	- 42 -

（二）拓宽融资渠道，鼓励社会资本参与	- 43 -

（三）促进项目落地，落实项目谋划储备	- 43 -

（四）严格督导考核，加强实施监测评估	- 44 -

# 一、总体要求

为深入贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，认真落实省委、省政府加快推进县城高质量发展的工作部署，全面响应《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》《“十四五”新型城镇化实施方案》《陕西省推进县城城镇化补短板强弱项实施方案》《关于推动县域经济高质量发展的若干政策措施》《眉县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等中省市县重要政策、方案要求，科学指导县城建设工作，结合我县实际，制定如下工作方案。

- （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，以“补短板、强弱项、提质量”为抓手，积极服务和融入新发展格局。坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持问题导向、目标导向、结果导向，大力推进眉县县城建设七大行动。以推动县城建设高质量发展为目标，提升县城建设水平，为县域产业发展、人口安居提供切实保障。

- （二）工作原则

### 1.坚持政府引导，促进多方运作

强化政府引导作用，通过多方运作促进资源要素高效配置。坚持按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”的工作模式，积极推进各项城市建设，充分调动社会各界参与的积极性，形成推进县域城市建设的强大合力，共建共享建设成果。

### 2.坚持规划引领，守住开发底线

坚持以眉县国土空间总体规划成果为基础，坚持先规划、后建设。在积极向上争取各类土地指标，抓好全域土地综合整治，切实保障重大项目用地和中心城市品质提升用地的同时，守好永久基本农田保护、耕地保护、生态保护等底线。

### 3.坚持统筹协调，带动持续发展

落实新型城镇化、区域协调发展、高质量发展等战略，统筹推进县城生产、生活、生态项目建设，科学规划、系统制定实施方案，加强城乡融合、推动产城融合、建设智慧眉县、低碳眉县、韧性眉县，形成生态环境同保共治、产业分工协作、基础设施共建、城乡共荣的发展格局，推动县城高质量发展。

### 4.坚持问题导向，助力重点突破

以眉县2022年度城市体检报告为基础，结合眉县国土空间总体规划内容，坚持问题导向，抓住县城建设的主要问题，实施有针对性的任务举措，形成符合实际的城市建设模式。落实新旧动能转换部署，以重点片区和重点项目为主要攻坚点，集中力量、重点突破、典型示范，带动县域城市建设全面工作。

- （三）发展思路

### 1.打造大城市周边重点县和农产品主产区县城

强化县城与关中城市群中重要核心、西安都市圈及节点城市的联系，促进通力协作，积极探索产业和生产要素协同互通的方式方法，主动承接人口、产业、功能、公共服务设施、交通设施等领域的合作交流，积极融入丝绸之路经济带。

不断提升猕猴桃等农产品品牌竞争力，巩固农业产业基础，优化工业和服务业齐头并进的产业发展格局。推进在关中城市群基础设施、生态保护、文化旅游、产业发展等方面的深度务实合作，促进生产要素流动，实现产业协同发展。探索推进与甘肃天水等毗邻地区开展相关领域深度交流，逐步发展成为与邻近大城市通勤便捷、友好合作的产业功能型县城。

### 2.积极助力宝鸡市省级副中心城市建设

宝鸡市构建以中心城区为核心，以岐山、眉县、凤翔区为引领，连接周边扶风、陇县、麟游、千阳、太白、凤县，形成城镇体系经济圈，眉县作为市域城镇体系经济圈的重要组成部分，应加强城镇资源共享、优势互补、提升城镇组团发展竞争力。以基础设施一体化和基本公共服务共享为基础，加快推进优势产业高端化、战略性新兴产业规模化、服务业现代化，以及产业数字化、数字产业化进程，提升产业链、供应链、创业链现代化水平。以产业分工协作为核心，以先进制造业、现代服务业、现代农业、文化旅游产业、特色农畜产品精深加工业为重点，构筑中心集聚、网络连接、带状组团的城镇和产业发展格局，率先实现基础设施互联互通、科创产业深度融合、生态环境共保联治、公共服务普惠共享，把宝鸡市城镇体系经济圈建成陕西省重要的制造业基地和特色农产品加工基地。

### 3.优化县城空间发展格局

中心城区的空间发展方向为：东进、南拓、西扩、北优、中改。

东进：以眉县综合客运枢纽站建设为契机，进一步改造拓宽迎宾大道，打通滨河新区眉坞大道东段，推动县城向东延伸，建设连接太白山和县城的快速干道，形成“城在山中、山在城中、人在山水中”的城镇建设新格局。南拓：推进 310 国道县城段南移工程，拉大城市框架，扩张至铁路线，为县城向南发展留足充分空间。西扩：围绕城投大厦，高标准实施好县城西入口的综合开发，建设高品质金融服务为一体的综合项目；沿姜眉路两侧重点打造商业服务业，进一步改善县城面貌。北优：在现有滨河新区规模基础上，对渭河南岸空间持续完善公共服务设施与基础设施配套，进一步提升城市形象，彰显城市品位，使滨河新区更加宜居宜业宜游。中改：紧抓新型城镇化建设机遇，加快推进县城老旧小区改造，加快荣华路北段、昌隆路北段道路提升、首善街步行街提升改造、城市运动公园建设等工程，焕发老城活力，增强城市综合承载力。

- （四）主要目标

通过高标准规划、统筹科学引领、高质量建设和管理，扎实推进城市建设工作，不断提升城市功能，增强综合承载能力。按照“一年奠基础、两年有成效、三年出成果”的总体部署，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以建设安全低碳韧性智慧县城为目标，以生态修复、城市功能修补为依托，加快县城补短板强弱项，推进公共服务、环境卫生、市政公用、产业配套等设施提级扩能，促进农业转移人口市民化，助力城乡融合进程，增强城市综合实力。

### 1.县城建设目标

发挥专业特长，用好用足省级支持县域经济发展的“政策工具箱”，差异化配置要素资源，立足眉县“猕猴桃、旅游业”两大资源禀赋以及较为完善的工业基础，培育发展特色优势支柱产业，强化产业平台支撑，吸纳农业转移人口就地就近城镇化，将眉县建设成为“产城融合、文旅赋能”型特色专业功能县城。

### 2.专项行动计划

——农业转移人口市民化。保障非户籍常住人口均等享有教育、医疗、住房保障等基本公共服务权力，确保新落户人口与县城居民享有同等公共服务。

——产业配套设施提质增效。围绕“一区四园六链五百亿”，坚持把“链长制”作为做大做强产业集群的关键抓手，深入实施“工业倍增”计划，优化产业结构，提升产业规模，强化选商选资，完善产业设施功能，培育发展优势产业，做优做强主导产业。

——市政公用设施提档升级。加快交通基础设施建设,完善城市路网、建设交通枢纽、配置公共停车、充电基础设施等；保障水、气、电、路、热、通信等全部配套。

——公共服务提标扩面。加强文化体育设施建设、完善商业服务设施、推进教育均衡发展、推进健康眉县建设，织牢社会保障网络；推进县城各类基础设施智慧化、数字化建设，提升公共服务治理水平。

——环境基础设施提级扩能。打造蓝绿生态空间，完善生态绿地系统，注重海绵城市建设；推进生产生活低碳化，推动能源清洁低碳安全高效利用，大力发展绿色建筑；完善垃圾收集处理体系，深化人居及生态环境整治。

——城市治理能力提升。加快新型基础设施建设，建设智慧化城市，不断提升眉县精细化管理水平。

——城乡融合发展。切实发挥县城作为推进城乡融合发展的重要切入点作用，统筹城乡规划、资源配置等一体化发展；加快推动公共服务设施、市政公用设施向乡村延伸。

# 二、优化城镇空间布局和形态

- （一）积极融入大西安都市圈

以“融入西安都市圈，建设关中高质量发展先行县”为目标，抢抓省级新型城镇化试点政策支持机遇，积极承接人口、功能、产业转移，强化快速交通联系，发展成为西安、宝鸡大城市辐射范围内通勤便捷、功能互补、产业配套的卫星县城，坚持高质量发展不动摇，大力推进县城高标准建设，提升县城功能与品质，打造城镇平台，争创全省县城建设示范县。以撤县设市为方向，主动融入关中平原城市群建设，坚持“承西启东”这一战略方向不动摇，建好宝鸡“东大门”和西安“西大门”，通过提升县城建设整体水平，积极发挥眉县县城对县域经济发展的支撑作用，为猕猴桃产业园区、西部汽车商贸产业区、砖瓦机械产业园等园区产业人口提供生产生活空间。

- （二）优化城市空间格局

以建设绿色低碳县城为目标，以县城“一环、一轴、一片区、三个商圈”为建设重点，优化县城空间格局，提升县城功能与品质，打造城镇平台，争创全省县城建设示范县。建设县城区环城生态廊道12.5公里，形成环城生态绿廊。拓宽改造荣华路中段，建设商业步行街，形成荣华路中心商务区。抓好荣华路片区千亩地块综合开发，启动棚改安置房项目建设。拓宽改造首善街中段、渭阳路，打通迎宾路，实现新老城区互联互通、深度融合。

- （三）产城高度融合化发展

依托县域地理空间、资源禀赋和区位特点，以“城中有产、产中有城、产城互动、共融发展”为目标，围绕“一主三副”、“一区四园”，统筹全域，建设产城融合的高品质县城。重点优化以常兴镇-经济技术开发区为核心的空间布局，加强公共交通联系，推进公共设施集约化布局，积极发展纺织服装、新材料等工业，将常兴镇建设为工业型城镇。加强汤峪镇公共设施建设，依托太白山旅游区，将汤峪镇建设为集康养旅游、商贸服务、现代农业于一体的旅游型城镇。推进常兴、汤峪与中心城区基本公共服务一体化建设，加强产城融合，实现城镇建设与产业发展的良性互动。

- （四）加快县城更新改造

强化城市更新要素保障，建立“空间规划全域管控、用地审批全程跟踪、项目服务全员上阵、便民利民全网运行”四全机制，盘活供而未用土地，处置批而未供土地，促进土地集约高效利用。深入实施城市品质提升“八大计划”，加快县城更新。实施县城中心城区综合开发项目，坚持片区统筹，妥善处理好棚改拆迁、公服设施和市政设施供给、招商引资三者的关系，推进县城更新改造工作平稳健康运行。

# 三、专项行动计划及重点建设项目

# （一）农业转移人口市民化行动

把推进农业转移人口市民化作为新型城镇化的首要任务，以提高市民化质量为核心，从户籍制度改革、加强市民化要素保障、城镇基本公共服务均等化、提升市民化能力等方面统筹谋划，使城市市民化政策供给水平更加适应转移人口市民化的需求变化。

- 1.加强农业转移人口住房保障

顺应人口流动趋势，按照政府引导、市场调节、市民受益的原则，以“统一规划、成片建设、规模适度、设施完善”为要求，着力培育和激活房地产市场，引导和鼓励企业参与县域城镇建设及旧改、城改、棚改。促进有能力在城镇稳定就业生活的常住人口有序实现市民化，因地制宜补齐短板弱项，增强综合承载能力，满足农民到县城就业安家需求。

### （1）全面加强房地产、保障房、公租房开发建设

积极推进建设高品质居住社区，提高物业管理覆盖率，加强对物业服务企业的监督管理，提高物业服务水平，推动物业服务企业发展线上线下服务。鼓励房地产开发企业参与公租房及保障性安居工程建设，切实改善城镇住房困难家庭居住条件。推进新港城一期、华远玉湖熙岸、龙芯华府住宅小区等项目建设，加大住房资金投入。

专栏3-1房地产、保障房、公租房开发建设

1.实施新港城一期续建项目，建设8栋18层住宅楼，总建筑面积13万平方米，建设周期2022-2024年，总投资35000万元。 2.实施华远玉湖熙岸项目，建设12栋商住楼，其中6层7栋、11层3栋、18层2栋，总建筑面积6.9万平方米，建设周期2023-2025年，总投资34200万元。 3.实施悦熙华府项目，建设2栋18层住宅楼、5栋26层住宅楼及商铺，地上建筑面积8万平方米，地下1.8万平方米，商铺5357平方米，总建筑面积10.4万平方米，建设周期2023-2025年，总投资30000万元。 4.实施瑞通和园住宅小区续建项目，建设2栋17层住宅楼，总建筑面积3.1万平方米，其中地上建筑面积2.7万平方米，建设周期2023-2024年，总投资8000万元。 5.实施江河星诚B区项目，占地142亩，建设26栋楼，其中2层商业房4栋、18层酒店1栋、11-26层住宅楼21栋，建设周期2021-2025年，总投资78000万元。 6.天龙智慧城项目，投资 8500万元，建设眉县第六小学，建筑面积 9010 平方米；计划投资 5.95 亿元，规划建设 16 层至 18 层住宅楼 14 栋，建筑面积 10.6 万平方米，建设裙楼带商业综合体商业 5 栋，建筑面积 6039 平方米，配套建设区域内主次干道路、绿地绿化、人防工程及地下车库等各类公共设施。建设周期2023-2026，总投资68000万元。 7.实施龙芯华府住宅小区项目，建设3栋26+1层商住楼，3栋商业综合楼，总建筑面积12万平方米，其中地上建筑面积10万平方米，地下建筑面积1.9万平方米，建设周期2022-2024年，总投资22000万元。 8.实施星河蓝湾项目，建设22栋住宅及配套，其中9层2栋、11层10栋、18层9栋、3层配套建筑楼1栋，总建筑面积18.1万平方米，其中地上建筑面积14.9万平方米，地下建筑面积3.2万平方米，建设周期2023-2025年，总投资50000万元。

### （2）积极推进旧改、棚改工作

按照“双增双减”（增加城市绿地、增加公共空间，减少建筑容量，减少人口密度）的原则进行，杜绝“见缝插针”，处理好开发强度控制和土地节约集约利用、村民拆迁安置及就业发展等关系，科学制订改造计划和任务，分步骤、分时段稳步实施。实施荣华路片区棚户区拆迁、棚户安置区建设项目。

专栏3-2 积极推进旧改、棚改工作

1.实施荣华路片区棚改拆迁项目，对荣华路千亩地块片区进行整体棚改拆迁，拆迁总面积20.3万平方米，建设周期2023-2025年，总投资69730万元。 2.实施荣华路片区棚改安置区建设项目，占地30亩，建设安置楼4栋，总建筑面积6.2万平方米，建设周期2023-2025年，总投资22340万元。 3.实施保障房小区综合提升改造项目，投资1300万元在盛和小区新建三层物业综合楼1栋，建筑面积4500平米；投资3000万元对县城区6个保障房小区地下管网、绿化、照明、消防、社区服务等设施进行改造提升，建设周期2023-2024年，总投资4300万元。

- 2.提高农业转移人口公共服务供给水平

坚持存量优先、带动增量，逐步推动城镇基本公共服务覆盖全部常住人口，从完善供给机制、强化分项保障等两方面努力实现新落户人口、非户籍常住人口同城镇居民均等享有教育、医疗、住房保障等基本公共服务。

### （1）完善城镇基本公共服务供给机制

瞄准农业转移人口新需求，在户籍、土地、财政、教育、就业、医保和住房等领域出台各种配套措施，扩大公共服务设施覆盖面，提升均等化、优质化水平。按常住人口规模和服务半径统筹基本公共服务设施布局，建立基本公共服务同常住人口挂钩、由常住地供给的机制，定期滚动调整公共服务标准。

### （2）强化提升各项保障能力和水平

以公办学校为主，将随迁子女纳入流入地义务教育保障范围。保障随迁子女在流入地受教育权利，解决教师编制和学位供给不足问题，加大人口集中流入城市义务教育阶段学位供给，将农业转移人口纳入流入地中等职业教育、普通高中教育、普惠性学前教育保障范围。在社会保障领域，完善统一的社会保险和医疗保障信息服务平台；巩固提高社会保险统筹层次和参保覆盖率，推进全民参保计划，实现社会保险法定人群全覆盖；逐步放开放宽居民在常住地或就业地参加社会保险的户籍限制；加强执法监督，强化落实企业为农业转移人口缴纳社保的责任。建立健全劳动者平等参与市场竞争的就业机制、新就业形态劳动者劳动权益保障机制、欠薪治理长效机制、法律援助服务机制等四大机制，从机制建设上全面保障农业转移人口的劳动保障。

- 3.提高农村转移劳动力技能水平

提升农村转移人口劳动力就业技能水平，实现农村劳动力“二次转移”。

### （1）针对性进行职业技能培训

聚焦用工矛盾突出的行业以及新兴业态，开展相关职业技能培训；提高职业技能培训与市场需求的契合度，充分对接产业发展需求。

### （2）扩大职业技能培训覆盖面

大力实施农业转移人口素质提升工程，统筹发挥企业、职业学校、技工学校作用。推动公共实训基地共建共享；支持职业技能培训线上申请；落实培训补贴政策，畅通培训补贴直达企业和培训者渠道；扩大面向农村转移劳动力的培训规模，鼓励更多的农村劳动力通过技能水平测试取得技能证书，提升可持续就业能力。

- 4.加强财政扶持力度

建立健全财政、发改、公安等部门工作协同机制，农业转移人口市民化的奖励机制，城镇建设用地增加规模与吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制，加大财政对农业转移人口市民化资金支持力度，在国土空间规划编制与修订中充分考虑人口规模因素特别是进城落户人口数量，科学测算和合理安排城镇新增建设用地规模，增强财政政策对农业转移人口生产生活的支撑力度，发挥激励作用。

# （二）产业配套设施提质增效行动

立足大城市周边县城定位，实施产业配套设施提质增效行动，围绕“一区四园六链”，加快建设完善园区产业平台、商贸物流、消费平台等产业配套服务设施，做大做强龙头产业，延长产业链，促进产业集群，支撑引领县域经济发展，到2025年，形成1—2个产值百亿元以上、具有较强竞争优势的产业集群，生产总值力争达到200亿元，将眉县打造为国家级猕猴桃标准化示范区、国际文旅康养度假示范基地、国家级外贸转型升级基地、关中平原城市群先进制造业基地。

- 1.配套完善特色农业产业设施

持续完善眉县国家级猕猴桃产业园区功能，加快发展农产品物流，建设专业化冷库、标准化仓储中心、智慧冷链物流基地等配套设施，大力发展果品精深加工业，到2025年，全县猕猴桃综合产值达到58亿元。依托国家级骨干冷链物流基地，优化完善冷链物流网络布局，加快推进农产品仓储保鲜冷链物流设施项目建设，完善产地预冷、冷链储藏、冷链加工、冷链运输、冷链配送、冷鲜销售等配套设施，打造集聚西北、辐射全国、国内知名的特色生鲜农产品仓储中心、物流中心、集散中心。实施国家骨干冷链物流基地智慧冷链物流园项目、眉县猕猴桃园区6万吨（共享）气调冷库、仓储库及战略储备库建设项目、齐峰供应链商贸物流中心项目、国家地理标志保护产品产地溯源检测技术研究基地项目，着力打造数字经济产业园区，有效支撑以猕猴桃产业为代表的特色农业产业生态、高效发展。

专栏3-3 配套完善特色农业产业设施

1.实施国家骨干冷链物流基地智慧冷链物流园项目，占地150亩，总建筑面积16.5万平方米，建设保鲜库4.5万平方米、速冻库5.1万平方米、冷藏库5.1万平方米、包装车间1.2万平方米、综合管理区9000平方米，购置冷链运输车50辆，建设周期2023-2024年，总投资80000万元。 2.实施6万吨共享气调冷库及标准化仓储中心项目，总建筑面积4.2万平方米，建设2层框架结构气调冷库2栋库容6万吨、堆场1.2万平方米、停车场2500平方米，购置叉车20台、冷链物流运输车辆30台，配套建设附属设施，建设周期2023-2024年，总投资56000万元。 3.实施齐峰供应链商贸物流中心项目，改建1.49万平方米综合厂房，建设600平方米电商服务区、冷藏库30间库容3500吨，安装4通道猕猴桃分选线1条、电商包装和分选线4条，建设周期2023年，总投资11000万元。 4.实施眉县金渠供销社猕猴桃冷链物流储存中心项目，建设冷库70间库容6300吨，购置制冷、加湿设备等70台（套）、200千伏变压器3台，建设钢构车间1万平方米、宿办综合楼1860平方米，硬化场地1.5万平方米，配套建设附属设施，建设周期2023-2024年，总投资5180万元。 5.实施国家地理标志保护产品产地溯源检测技术研究基地项目，利用检测中心原有用房约1000平方米，建设质谱、色谱等检验检测实验室6间，完善相关配套设施，购置仪器设备25套，建设周期2023-2024年，总投资1500万元。

- 2.加快特色工业产业园区建设

坚持产业集聚、龙头带动、骨干支撑，加快县域产业发展平台建设和园区硬件设施配套，明确发展定位，优化园区布局，促进园区协同错位发展。围绕“一区四园六链”，以省级经济开发区为核心，加快推进霸王河工业园、常兴纺织工业园、首善汽车配件制造产业园、砖机产业园四个工业园区发展，推动钛及钛合金、汽车配件制造、优势装备制造、酒、食品饮料、纺织服装六大产业链持续壮大。

坚持“一园一主业、各有各特色”，明确各类产业园区定位，因地制宜选择发展模式，创新园区管理体制和开发机制，提升园区管理水平和综合服务能力，形成特色鲜明、布局合理、错位竞争的园区发展格局。同时，强化园区间产业分工协作，促进产业设施共建共享和优势互补，依托眉县省级经济技术开发区和霸王河工业园、常兴纺织工业园、首善汽车配件制造产业园、砖机产业园四个工业园区，加快建设钛材料等新型材料、汽车及汽车配件、光伏电站、纺织、食品加工等产业设施。

实施100万辆钠电新能源车辆西部产业园、新型激光技术与研发实验基地、太白县飞地园区标准化厂房及基础设施等建设项目，推动汽车配件制造、优势装备制造业提质增效，着力培育现代制造产业集群。

实施精梳紧密织布生产线项目、胶印生产线设备更新项目、千裕酒业猕猴桃饮料生产线等项目，推动纺织服装、酒、食品饮料等特色新兴产业稳步发展。

专栏3-4 加快特色工业产业园区建设

1.实施宝鸡·中国钛谷（东区）中钛智谷产业园项目，一期由企业提供数字化、智能化、现代供应链、金融等技术，服务园区现有钛企业，二期将以现有和建设标准化厂房为载体，引进亿元以上产业化项目，三期创新运作方式，打造国内产业链最完整、产业聚集程度最高的数字化、智能化钛工业产业园，建设周期2023-2025年，总投资600000万元。 2.实施大力神钛谷东区建设项目，占地100亩，建设标准化厂房约5万平方米、综合办公大楼、熔锻现货交易服务中心、职工公寓及附属配套设施，建设周期2023-2026年，总投资118000万元。 3.实施钛管加工制造生产线项目，建设钛及钛合金管材生产线，配套建设附属设施，建设周期2023-2024年，总投资20000万元。 4.实施航空钛合金用铝钒中间合金生产线项目，建设年产中间合金600吨、钛合金铸锭800吨和3000吨生产线，配套建设附属设施，建设周期2023年，总投资6800万元。 5.实施钛制品生产线建设项目，占地14.4亩，建设生产车间、成品车间，办公生活用房，安装钛制品生产线，购置钛棒扎制机、油压机等设备，建设周期2023年，总投资5000万元。 6.实施航空及医用高品质钛棒、板材生产线项目，建设年产钛及钛合金棒400吨、钛及钛合金板100吨生产线，配套建设附属设施，建设周期2023年，总投资5000万元。 7.实施精密钛焊管生产线项目，建设厂房、办公楼，安装钛管加工制作生产线1条，建设周期2023年，总投资5000万元。 8.实施钛制品生产线项目，建设生产车间、成品车间、办公生活用房，购置静电分离设备6台、振动筛3台、烘干设备6台、真空退火炉3组、卧螺离心机1台等设备，建设周期2023年，总投资5200万元。 9.实施钛及钛合金压延加工生产线自动化智能化航材技术改造项目，建设全自动智能化棒材生产线，安装轧机机组1套、精整校直机组1套、扒皮机1套、棒材抛光机组1套、箱式电加热炉3套等生产设备，建设周期2023年，总投资5000万元。 10.实施钛材生产技术改造项目，建设超细丝、异形材、眼镜架钛材生产线3条，购置安装锟模拉丝加工、表面光亮处理机械、超细丝拉拔、异形材加工等设备，建设周期2023年，总投资3820万元。 11.实施中航百达标准化厂房建设项目，建设厂房、库房、办公楼共5万平方米，建设钛镍锆金属及合金管材生产线65条、MMO钛阳极生产线8条，购置设备270台（套），建设周期2023年，总投资25000万元。 12.实施高品质钛材料产品转型升级项目，建设管材及棒材生产线1条，加工钛原材料延伸产品，建设周期2023年，总投资5500万元。 13.实施钛合金板材生产线技术改造项目，对原有钛合金板材生产线进行技术改造，购置HF-RC-380-10托辊式连续钛合金热处理炉3台、180KW校平炉5台、4-9*1500型矫直机6台、1200油压剪板机20台，建设周期2023年，总投资2600万元。 14.实施金属挤压生产线项目，建设5000吨、2500吨卧式双动液压金属挤压生产线各1条，高精度双辊金属材料轧丝、规圆生产线1条，配套建设厂房、科研楼等附属设施，建设周期2023年，总投资15000万元。 15.实施新型铝模板生产项目，占地42亩，总建筑面积2.8万平方米，建设标准化厂房1.8万平方米、综合办公楼3200平方米、职工宿舍1800平方米、仓储用房5000平方米，购置摆式剪板机2台、折弯机2台、冲床14台、模板校直机2台，安装焊接生产线2条，建设周期2022-2024年，总投资31000万元。 16.实施年产500吨高分子色母粒生产线项目，建设标准化厂房5100平方米，安装高分子多色印刷色母粒生产线3条，购置双螺杆挤出机、塑料磨粉机、三辊研磨机等生产设备10台（套），配套建设附属设施，建设周期2023年，总投资5800万元。 17.实施高纯气体液体分离及空压净化设备制造项目，建设高纯气体、液体分离及空压净化设备制造生产线1条，购置行车、卷板机、等离子切割机等设备1020台（套），建设周期2023年，总投资3000万元。 18.实施D660真空自耗电极电弧炉技术改造项目，对原有真空自耗电极电弧炉进行技术改造，购置D660真空自耗电极电弧炉5台、4500T钛电极液压机4套、锻造坩埚φ590/φ640*2530/φ1090型8套，建设周期2023年，总投资3800万元。 19.实施精密机械加工项目，占地约30亩，建设厂房及办公楼6100平方米，购置数控龙门镗铣床xk2430t、数控重型卧式车床CK61125*14/20、数控立式加工中心（6轴）VARIAXISi-1050T等设备，建设周期2022-2023年，总投资25000万元。 20.实施年产8000万套通信器材及设备生产线项目，占地73亩，建设生产厂房3.2万平方米，安装年产8000万套通信器材及设备生产线1条，购置数控型钢联合生产、折弯、热浸锌等设备312台（套），建设周期2023-2024年，总投资26000万元。 21.实施智慧城市设施制造项目，建设厂房和办公用房，安装广告标识牌、亚克力雕刻pvc件生产线，建设周期2023-2024年，总投资4000万元。 22.实施太阳能光伏自动跟踪系统装备生产线项目，建设厂房4422平方米、科研试验用房1116平方米，购置激光切割机组1套、剪板机2套、联合冲减机1套、数控机床2套、装配线工装1套、测试系统1套，建设周期2023年，总投资8000万元。 23.实施100万辆钠电新能源车辆西部产业园项目，占地300亩，建设100万辆钠电新能源微型车研发、生产、检测、销售、储运基地，一期占地170亩，建设焊接车间、涂装车间、总装车间、综合服务中心等，总建筑面积约5.5万平方米，二期扩建130亩，建设生产车间、辅助车间及配套设施，总建筑面积约4万平方米，建设周期2023-2025年，总投资80000万元。 24.实施年产100万件汽车零部件及新型激光技术与研发实验基地项目，占地约70亩，建设标准化生产车间4栋2.7万平方米，建设库房2处、办公楼1栋、综合楼1栋共1.3万平方米，安装激光下料切割、板材折弯、冲压、焊接、喷砂、电泳等生产线，建设周期2022-2024年，总投资51000万元。 25.实施太白县飞地园区标准化厂房及基础设施建设项目，建设标准化厂房（含办公）4.23万平方米，硬化道路1.958万米，绿化1.3474万平方米，配套建设附属设施，对310米霸王河园区段进行河道综合治理，建设周期2022-2023年，总投资21300万元。 26.实施水泥外加剂生产线建设项目，占地22亩，建设钢构车间及办公用房1万平方米，建设年产8000吨助磨剂生产线、2000吨缓冲剂生产线、5000吨减胶剂生产线、25000吨减水剂生产线、10000吨速凝剂生产线、100吨保水剂生产线共10条，购置设备58台（套），配套建设附属设施，建设周期2023年，总投资6500万元。 27.实施精梳紧密织布生产线项目，建设厂房1.8万平方米，购置织布机100台，配套建设附属设施，建设周期2023-2024年，总投资26000万元。 28.实施胶印生产线设备更新项目，对原有胶印生产线进行升级改造，购置JAB2800C型双片湖箱机（五工位）5台、TY-100JC新型无管式上下吸集尘器6台、全自动码垛机3台、清废处理系统2套、喷码系统3套，建设周期2023年，总投资3000万元。 29.实施喷气织机设备更新项目，改造厂房2600平方米，购置RFJA36-190型高速喷气织机115台（套），配备空压机等相关设施，建设周期2023年，总投资2100万元。 30.实施千裕酒业猕猴桃饮料生产线项目，建设厂房3500平方米、冷冻库500吨，购置安装果汁灌装线2条，配套建设附属设施，建设周期2023年，总投资5200万元。 31.实施猕猴桃果泥生产线项目，改建生产车间4500平方米，建设成品库3500平方米，购置安装猕猴桃果汁、果泥生产线2条，配套建设附属设施，建设周期2023年，总投资5500万元。 32.实施“老实人”预制菜生产加工及生鲜供应链项目，占地102亩。计划投资约5.3亿元，建设一座集“老实人连锁超市生鲜加工配送中心”、“老实人电子商务中心”、“中央厨房系统”、“预制菜生产加工销售系统”为一体的物流配送及生产加工综合体项目，总建筑面积32000㎡，建设周期2023-2024年，总投资53000万元。 33.实施眉坞老窖酒业扩建项目，建设酿酒车间、办公楼、库房、宿舍楼，总建筑面积3.6万平米，安装全自动灌装线2条、2000吨不锈钢储酒罐20个，配套建设附属设施，建设周期2023-2025年，总投资15000万元。 34.实施富锶瓶装水扩建项目，建设厂房4100平方米，安装富锶瓶装水生产线2条，购置套标机2台、进口吹瓶机2台、水处理机2台、灌装机2台，扩建道路1800米，建设周期2023年，总投资2630万元。 35.实施康粥道食品加工建设项目，建设无菌生产车间1100平方米，原料库、包材库、成品库共1000平方米，化验室100平方米等，购置全自动混合机1台、包装机3套、抽真空机6台、碾米机6台、全自动打包机6台，建设周期2023年，总投资2180万元。

- 3.持续提升旅游服务业产业设施

依托眉县悠久的历史底蕴、厚重的文化积淀独具特色的太白山、汤峪温泉等资源，以生态观光、保健养生、健康养老、休闲度假、国际论坛为主要方向，聚力文旅商体融合发展，进一步完善旅游配套服务设施和招商引资配套政策，加强旅游服务相关行业就业引导和职业技能培训，提升旅游服务能力，将眉县打造成为现代化的新丝路经济带上的国际生态旅游度假胜地、世界温泉度假目的地、国家全域旅游示范县、陕西省乡村旅游示范基地、关中城市群旅游特色商品示范基地。

提升太白山热度，聚焦打造国际生态人文康养旅游度假区，实施太白山颐景园旅游康养商业综合体项目、太白山唐镇唐文化沉浸式实景演艺等项目，围绕实景演艺、房车营地、体育赛事、温泉度假、美食露营体验活动，及高端居住、康养疗养、研学论坛等新型旅游需求，打造“全域旅游、全季旅游”、城景一体化的旅游业配套服务体系。

专栏3-5 全面升级旅游服务业产业设施

1.实施太白山颐景园旅游康养商业综合体项目，总建筑面积1.4万平方米，建设2层商业楼5栋、5层商业楼1栋，建设周期2023-2025年，总投资8000万元。 2.实施太白山旅游区山水一生商业综合体项目，占地29亩，建设商业街2.8万平方米，配套建设附属设施，建设周期2023-2025年，总投资27300万元。 3.实施太白山唐镇唐文化沉浸式实景演艺项目，建设容纳500人的剧场，配建排练厅、化妆间、更衣室、休息室、活动室、多功能厅、自动升降式舞台、停车场等设施，建设周期2023-2024年，总投资15000万元。 4.实施太白溪谷项目，占地295亩，总建筑面积约25万平方米，建设精品公寓、酒店、体育运动中心、商业街等设施，建设周期2022-2025年。 5.实施凤汤天际（汤峪温泉）酒店项目，占地39亩，主要建设凤泉宫遗址观光、温泉体验、商业为一体的特色温泉酒店，建设周期2022-2024年，总投资32000万元。 6.实施太白静界项目，建设公寓式酒店3.5万平方米，建设周期2023-2025年，总投资30000万元。 7.实施云水居民宿温泉酒店项目，建设民宿酒店1.3万平方米，建设周期2023-2025年，总投资10000万元。 8.实施云栖太白项目，占地100亩，总建筑面积约7万平方米，主要建设休闲度假酒店、温泉体验中心、商业综合体，建设周期2022-2024年，总投资36000万元。 9.实施太白里公寓改造项目，占地45亩，主要建设星级酒店及餐厅、游泳池等配套服务设施，建设周期2022-2024年，总投资30000万元。

# （三）市政公用设施提档升级行动

强化区域交通联系，构建互联互通的全域旅游和物流运输通道。补齐城市道路交通设施短板，提升供应设施管网服务水平，增强城镇安全韧性水平和抵御风险能力，全面提升县域综合承载能力。

- 1.加强区域交通设施建设

眉县作为宝鸡与西安的中间站，未来也将发展为西宝协同发展的示范区，紧跟交通强国战略，围绕县域经济社会发展大局，利用现有交通网络，加快完善连接眉县与宝鸡、西安及其周边城市、机场之间的道路交通网络，构建眉县“两横一纵”高速公路网，推进眉县综合客运枢纽站、眉县滨河三级客运站建设，建立城乡一体化的客运交通网络，将眉县建设成为关中平原城市群东西重要的通道。

着力加快区域性交通路网建设，加快推进关环高速、眉太高速、鄠周眉高速公路建设项目，实现眉县与关中地区、鄠邑区、周至互联互通，加快融入西安半小时经济圈。

专栏3-6 提升区域交通设施服务水平

1.实施关环高速建设项目，占地2019亩，建设高速路18.7公里，建设眉县南收费站1个、眉县南服务区1个、豆家河枢纽1个，建设周期2023-2025年，总投资220000万元。 2.实施鄠周眉高速建设项目，占地2100亩，建设高速路15.8公里、横渠和太白山收费站2个、养护工区1个，建设周期2023-2025年，总投资220000万元。 3.实施眉太高速建设项目，占地2103亩，建设高速路22公里，建设眉县东和红河谷收费站2个，建设红河谷服务区1个，建设周期2023-2025年，总投资200000万元。 4.实施G310改建项目，全长97.15公里（眉县段34.5公里），采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米，其中包含隧道2.2195公里/4座（双洞）、特大桥2.1585公里/1座、大桥11.5605公里/38座、中桥1.2557公里/17座、小桥44米/2座、涵洞132道，建设周期2023-2025年，总投资142460万元。

- 2.补齐城市道路交通设施短板

县城现状道路网已基本形成“七横十三纵”的路网体系，但整体呈现南密北疏的现象，仍存在与城市布局不协调、路网结构不尽合理的问题。主要表现在部分主干路及次干路宽度狭窄，既无法满足其级别要求，也难以支撑城市未来发展；部分道路可达性不够，存在断头路，交叉口设计不尽合理，尤其滨河新区及老城区之间的道路连通性不够，平阳街以北，存有大量农村道路，在未来发展中需进行重新规划改造提升。以解决现实问题为出发点，实施迎宾路北段、柿林路北段、首善街东段等道路工程，铺设雨污水管网、沥青混凝土主车道，配建人行道绿化、路灯等附属工程，全面提升县城道路通行能力。

针对县城现状停车设施建设数量和布局与城市空间发展不相匹配，新能源汽车充电桩配建严重不足、步行空间缺乏，不能满足未来需求等问题，实施眉县城区公共新能源汽车充电基础设施建设项目、公共停车场项目，补齐县城停车和充电设施短板，改善道路通行环境，全面提升县城道路交通相关设施服务水平。

专栏3-7 补齐城市道路交通设施短板

1.实施迎宾路北段道路工程，道路南起首善街，北至首府街，全长500米、红线宽度15米，铺设雨污水管网、沥青混凝土主车道，配建人行道绿化、路灯等附属工程，建设周期2023-2024年，总投资1000万元。 2.实施柿林路北段道路工程，道路南起平阳街，北至眉坞大道，全长550米、红线宽度宽24米，铺设雨污水管网、沥青混凝土主车道，配建人行道绿化、路灯等附属工程，建设周期2023-2025年，总投资2000万元。 3.实施首善街东段道路工程，道路东起迎宾路，西至张载路，全长700米、红线宽度30米，铺设雨污水管网、沥青混凝土主车道，配建人行道绿化、路灯等附属工程，建设周期2023-2025年，总投资3000万元。 4.实施荣华路中段步行街改造项目，对荣华路美阳街和平阳街段进行提升改造，建设周期2023年，总投资1000万元。 5.实施眉县滨河新区停车场一期项目，项目规划建设地上停车场3301个，总用地面积57805平方米，其中新建停车场2处，设计停车位829个，安装充电桩130个，总用地面积20725平方米，新建道路停车位2472个，占地面积37080平方米。配套建设智能收费系统、给排水、公厕及照明灯工程，建设周期2023-2024年，总投资8120万元。 6.实施眉县城区公共新能源汽车充电基础设施建设项目，在县城9个点建设公共新能源汽车充电桩，设置标准化充电站3个、快充点6个，其中直流电快充桩190个、交流电充电桩56个，配套建设附属设施，建设周期2023-2025年，总投资5000万元。 7.实施公共停车场项目，利用县城公共开敞空间建设配套停车场，拟在县城区公园、广场（王焘广场、四为广场、白起公园等）配建停车场（立体车库）5处，建筑面积12000平方米，停车位1800个；同时在县城街角公园广场、公共停车位、停车场等地配套安装电动汽车充电桩1000个，建设周期2023-2024年，总投资15000万元。 8.实施眉县城西公共停车场建设项目，占地23.84亩，建设地下停车场1处，规划停车位830个，安装充电桩83个，总建筑面积24426平方米，安装停车智能安全设施、大智慧管理系统，配套建设附属设施，建设周期2023-2024年，总投资16600万元。 9.实施眉县城区公共新能源汽车充电基础设施建设项目，在县城9个点建设公共新能源汽车充电桩，设置标准化充电站3个、快充点6个，其中直流电快充桩190个、交流电充电桩56个，配套建设附属设施，建设周期2023-2025年，总投资5000万元。 10.实施眉县老旧小区改造停车场项目，对平阳街、首善街、美阳街3个片区老旧小区配套垃圾处理设施进行改造，改造计划4223户，设置停车位1612个，停车场硬化40296平方米，照明设施290套，排水管网4592米，配套安防设施35套，电子收费系统35套，建设周期2023-2025年，总投资4150万元。 11.实施市政设施设备完善改造提升工程，一是购置沥青路面快补机械、压路机各一台；二是提升改造城区各街路综合杆体和路牌街牌；三是群众路、昌隆路、福顺路、平阳街杆体养护，共500杆路灯；猕猴桃灯杆体养护，共400杆；四是对安阳街、美阳街、平阳街三条主街行道树遮挡路灯影响照明问题提升改造，共389杆；平阳街东改造（含增加工作井），共80杆；五是首善街新安装照明路灯42杆；六是增加柿林路、科技路、凤栖路、平阳街中段共300杆路灯工作井，建设周期2023-2025年，总投资1250万元。

- 3.提升市政管网设施服务水平

实施眉县县城清洁化供热项目，建设县城区清洁化供热站2座，铺设供热管网12.5公里，改造石头河家属楼、花园小区西区等老旧小区的老化供热管网，重点解决老城区部分因管网老化腐蚀、管道保温破损脱落及阀门腐蚀等造成的热能损失问题，以及部分老旧小区上供下回单管串联系统造成的垂直方向热力失调严重问题。

实施眉县县城燃气管道等老化更新改造工程，改造县城区渭阳路片区、景贤路片区、群众路片区、荣华路片区4个片区的老化燃气管网、早期管径过小的燃气管网，加快天然气管网建设步伐，扩大城镇供气面。结合城镇道路综合改造，加大地下综合管廊建设进度，全面提升市政管网服务水平，增强县城基础设施承载能力。

专栏3-8 提升市政管网设施服务水平

1.实施眉县老旧小区改造外配套供水工程，对平阳街、首善街、美阳街3个片区老旧供水管网进行改造，改造计划4223户。铺设供水管网17103米，建设周期2023-2025年，总投资5100万元。 2.实施眉县县城清洁化供热项目，建设县城区清洁化供热站2座，铺设供热管网12.5公里，新增主城区清洁化供热覆盖面积180万平方米，建设周期2023-2024年，总投资15000万元。 3.实施眉县老旧小区改造外供热工程，对石头河家属楼、花园小区西区、经济小区、首善街北片区、首善街东段、群众巷片区、永胜街片区、美阳街中段、迎宾路西片区10个片区老旧供热管网进行改造，改造计划4255户。铺设供热管网57798米（双管），建设周期2023-2025年，总投资19500万元。 4.实施眉县县城燃气管道等老化更新改造工程，对县城区渭阳路片区、景贤路片区、群众路片区、荣华路片区4个片区进行老旧管网更新改造，更新改造燃气管道52524米、供热管道13312米（双管）、排水管道7488米，更新入户燃气软管14278米，加装居民户内安全装置7139套，建设周期2023-2024年，总投资16400万元。 5.实施眉县老旧小区改造外配套基础设施项目，对石头河家属楼、首善街北片区、首善街东段、群众巷片区、美阳街中段、渭阳路片区、迎宾路西片区8个片区进行老旧小区外配套基础设施改造，改造任务共2519户，建设道路15136米、铺设排水管网29968米、供电管网4580米、通讯线缆16295米、照明设施594套、绿化1798平方米，建设周期2023-2025年，总投资17000万元。 6.实施县城综合管廊建设项目，项目新建双通道综合管廊总长度9.42公里，其中景贤路建设1228米，荣华路建设1231米，渭央大道建设1974米，眉坞大道建设1996米，张载路建设1271米，平阳街建设485米，迎宾大道建设1235米，断面形式均采用矩形断面，双通道管廊尺寸为（1.5+3）×2.8米，建设周期2023-2025年，总投资35000万元。

- 4.建设安全韧性城镇

开展排水防涝改造提升工作，实施城区排水防涝改造提升项目，对平阳街与柿林路丁字路口、北城壕、凤泉路、英雄沟等易涝积水区段进行提升改造，全面消除历史易涝点。

加强消防、人防、抗震安全设施建设，实施县城地下人防工程，以及应急指挥中心、人防警报器、应急避难场所等建设项目，利用现有和规划建设的公园、绿地、体育场、学校等空旷地及地下空间，建立布局合理的地下人防工程避难场所和避震疏散场地，以城市主干道为主要疏散救援通道，次干道作为疏散次干道。建立健全地震、火灾、地质灾害、公共卫生安全事故应急指挥体系，健全地质灾害监测预警网络，持续完善城镇综合防灾减灾体系，提高防灾、减灾能力。

专栏3-9 建设安全韧性城镇

1.实施眉县县城区雨污分流改造工程，对县城美阳街、平阳街、安阳街、首善街、柿林路、新康路、景贤路、福顺路、荣华路、群众路、昌隆路、迎宾路、东圣路、凤泉路、张载路南段、保健路等16条市政道路进行雨污分流改造，新增雨、污水管网25公里，建设周期2023-2025年，总投资19100万元。 2.实施县城地下人防工程，总建筑面积1.65万平方米，在江河御景、星河半岛、聚华学府建设地下人防工程3处，设置车位420个、配套建设附属设施，建设周期2023-2024年，总投资8000万元。 3.实施应急指挥中心、人防警报器、应急避难场所建设工程，建设应急指挥中心，安装警报器，完善应急避难场所标识牌等，建设周期2023-2024年，总投资920万元。

# （四）公共服务提标扩面行动

推进公共服务设施提标扩面，健全医疗卫生、教育、养老托育、文化体育、社会服务设施。

- 1.推动健康眉县建设

深入开展爱国卫生运动，巩固国家卫生县城创建成果。持续深化医药卫生体制改革，切实增强医疗服务能力，推动县人民医院、中医医院建成“三级”医院，县妇保院建成全市县区一流的危重孕产妇抢救中心和新生儿救治中心。2025年，县级医院建成胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重病中心、孕产妇中心。大力提升医疗卫生服务能力，到2025年，县域内二级甲等医院就诊率达到80%以上。巩固提升公共卫生服务水平，完善疾病预防控制体系，建设平战结合的重大疫情防治救治体系，提升应急物资储备和保障能力，提高应对重大突出公共卫生事件的监测预警、快速检测、应急处置、医疗救治以及应急指挥能力。实施眉县人民医院二期工程建设项目及县级医疗设备购置更新项目。持续推进县域紧密型医共体建设，深入实施“名医、名科、名院”培育计划，打造重点专科联盟，提升诊疗服务能力水平。快推进社区医院建设，进一步完善基层医疗卫生服务体系。

专栏3-10 医疗卫生类公共服务设施

1.实施眉县人民医院二期工程建设项目，建设医养业务用房1.8万平方米，配置相关医疗设备，建设周期为2023-2024年，总投资23600万元。 2.实施眉县县级医疗设备购置更新项目，中医院购置64排128层螺旋CT、DR、大型C型臂、重症监护设备等13台（套），妇幼保健院购置CT、口腔全景X线机、彩色多普勒超声、核磁共振0.5T、高清宫腔镜等5台（套），建设周期为2023年，总投资5000万元。

- 2.建设高质量教育体系

以义务教育优质均衡县和学前教育普及普惠县创建为载体，推动学前教育优质普惠发展、义务教育均衡发展、高中教育多元特色发展、职业教育实用性发展。严格落实城镇小区配套园政策，大力发展公办幼儿园，扶持民办幼儿园提供普惠性服务，增加普惠性幼儿园学位数量，建设眉县第四、第五幼儿园。科学布局义务教育学校，推进优质教育资源均衡配置，提高公办义务教育规模占比，新建眉县第六小学、第三初级中学项目。加强中等职业学校建设，改善职业教育中心办学条件，新建配套宿舍楼，改造教学楼、实训楼及图书楼，实施智慧校园工程。

专栏3-11 教育类公共服务设施

1.实施眉县第四幼儿园项目，占地6.09亩，建设1栋4316平方米保育楼，配套建设附属设施，建设年限为2022-2023年，总投资3000万元。 2.实施眉县第五幼儿园项目，占地6.9亩，建设1栋6500平方米保育楼，配套建设附属设施，建设年限为2022-2023年，总投资4000万元。 3.实施眉县第三初级中学新建项目，占地60亩，建设1所公办初级中学，设置教学楼1栋、宿舍楼2栋、艺体楼1栋、餐饮楼1栋、运动场1处，建设周期为2023-2024年，总投资11000万元。 4.实施职业教育中心改善办学条件项目，建设3800平方米学生宿舍1栋，对3栋教学楼、4栋实训楼及图书楼进行改造，实施智慧校园工程，建设年限为2022-2023年，总投资12000万元。

- 3.补齐养老托育短板

实施养老服务机构提质增效行动，统筹建设综合服务中心、康复中心、餐厅、医务室等基础配套设施。到2025年，我县基本养老服务制度体系基本健全，基本养老服务清单不断完善，建成一座公办示范性养老机构。提升社区居家养老创新能力，以社会组织和市场企业为主体，以社区为依托，打造满足各类老年人需求的社区居家养老服务网络，充分利用8个城镇社区日间照料中心资源，按照“公办民营”模式，鼓励和支持社会力量入驻管理和连锁运营。新建或改扩建一批公办托育服务机构，扩大3岁以下婴幼儿托位供给，支持社会力量发展托育服务设施，到2025年，建成2所以上的公办托育机构。扩大3岁以下婴幼儿托位供给，支持社会力量发展托育服务设施。推进公共设施适老化适幼化改造，完善无障碍环境建设。探索养老社会化运营模式，加快运营麦邦智慧养老中心。

专栏3-12 养老托育类公共服务设施

1.实施汤峪镇麦邦智慧养老中心项目，改建3栋5500平方米综合楼，设置客房45间、膳食餐厅、多功能厅，安装健身器材20套，建设医康养中心3500平方米，配套建设附属设施，建设年限为2022-2023年，总投资15000万元。

- 4.优化文化体育设施

加强文化体育设施建设，实施实施猕猴桃园区文体中心项目，建设职工文体中心，丰富职工业余生活。全面落实眉县图书馆、文化馆、博物馆、镇街综合文化站和村（社区）综合性文化服务中心免费开放。提升县域体育设施建设水平，打造“15分钟健身圈”，提升各类公共体育场馆免费开放服务水平。

专栏3-13 文化体育类公共服务设施

1.实施眉县文体中心体育馆项目，总建筑面积1.15万平方米，建设体育馆1座，设置席位3400个，配套建设附属设施。建设年限为2022-2023年，总投资13900万元。 2.实施猕猴桃园区文体中心项目，于猕猴桃产业园区建设1500平方米职工文体活动中心，购置健身、运动器材30套，配套建设更衣区、淋浴区、休息区等，建设年限为2023年，总投资3500万元。 3.实施渭水乐园提升改造项目，建设儿童无动力游乐区，安装攀岩、滑梯、人力过山车、腾腾云等游乐设施，建设年限为2023年，总投资3000万元。 4.实施宝深逸乐园旅游基础设施建设及公共服务体系建设项目，总建筑面积2万平方米，建设8米宽、150米长连接道路、5000平方米停车场、6000平方米露营基地、8000平方米旅游服务会展中心，建设年限为2023年，总投资4500万元。

- 5.提升商业服务设施水平

科学优化布局商业服务设施，重点对老旧小区、新建居住区布局，满足居民便利生活和日常消费需求。实施太白路商业街建设项目，于太白路南段建设1栋2层商业楼，配套建设附属设施。

专栏3-14 商业服务类公共服务设施

1.实施眉县太白路商业街建设项目，于太白路南段建设1栋2层商业楼，配套建设附属设施，总建筑面积5700平方米，建设周期为2023年，总投资5100万元。

- 6.优化综合服务设施布局

按照每百户居民拥有不低于30平方米建筑面积标准，优化社区综合服务设施。实施眉县西苑物业综合服务中心、眉县就业驿站、眉县公安局基层派出所、眉县消防救援大队消防救援站等项目。将残疾人作为重点人群纳入全民健身公共服务体系建设，支持基层配套建设残疾人体育设施、健身中心。建设专业性、综合性儿童服务机构，实施眉县儿童福利院（未成年人救助保护中心）建设项目。实施眉县殡仪馆室外工程建设项目，对室外管网、绿化、围墙、停车场进行建设改造，为群众提供殡仪服务。

专栏3-15 综合服务类公共服务设施

1.实施眉县西苑物业综合服务中心项目，于平阳街西段，占地4亩，建设3层框架结构职工活动中心，总建筑面积5463平方米，配套餐厅、仓库、后勤用房等附属设施，建设周期为2023年，总投资为4500万元。 2.实施眉县就业驿站建设项目，于大桥口、姜眉公路北段，建设招聘服务大厅，设置服务窗口、招聘展位，配套建设附属设施，占地3亩，建设周期为2023年，总投资1000万元。 3.实施眉县公安局基层派出所建设项目，建设城关派出所及横渠派出所业务用房，横渠所3层框架结构业务用房，建筑面积853平方米，城关派出所3层框架结构业务用房建筑面积1163平方米，建设周期为2023年，总投资523万元。 4.实施眉县消防救援大队消防救援站项目，于安阳街西段新建建设5层框架消防救援站1栋，建筑面积6000平方米，建设2层附属用房1栋，建筑面积1300平方米，同时配建训练场、健身房、给排水、营区硬化、供暖设施、室内装修、绿化及购置办公家居，建设周期为2023-2024年，总投资3000万元。 5.实施猕猴桃园区综合服务中心项目，于猕猴桃产业园建设多功能服务大厅、数字化企业信息中心、党员活动中心、综治联管中心、社会保障中心、文化教育培训中心、体育活动中心、卫生服务中心等，建设周期为2023年，总投资3000万元。

# （五）环境基础设施提级扩能行动

推进环境基础设施提级扩能，建设垃圾、污水收集处理设施，加强低碳化改造，打造蓝绿空间。

- 1.完善垃圾分类处理设施

提高生活垃圾处理水平，加快县城生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输及分类处理的设施水平，加快垃圾分类收运系统优化及低碳化、智能化建设，实施眉县垃圾分类收运系统优化及低碳化、智能化建设项目，健全危险废弃物和医疗废弃物集中处理设施、大宗固体废弃物综合利用体系。实施眉县垃圾分类收运系统优化及低碳化、智能化建设项目，提升县城生活垃圾分类收集及转运整体水平，对平阳街、首善街、美阳街3个片区老旧小区配套垃圾处理设施进行改造，实施城区再生资源回收利用体系配套工程建设项目。

专栏3-16 生活垃圾处理类环境基础设施

1.实施眉县垃圾分类收运系统优化及低碳化、智能化建设项目，一是为眉县城区及各乡镇镇区配套分类垃圾桶、垃圾屋、垃圾分类亭、果皮箱、环卫工具凳、挂桶等收集容器1500件；二是为眉县城区及各乡镇镇区配套扫路车、洗扫车、洒水车、抑尘车、高压冲洗车等车辆60辆，公厕等保洁及环卫设施30座；三是为眉县各乡镇镇区配套建设中转站9座；四是为眉县城区及各镇区配套新能源后装垃圾压缩车、小型勾臂车、大型勾臂车、垃圾转运箱等垃圾收运车辆20辆；五是为眉县城区配套建设智能环卫系统，含中心管理系统、车载终端、手持终端等。实施周期2023-2024年，总投资11100万元。 2.实施眉县老旧小区改造垃圾处理项目，对平阳街、首善街、美阳街3个片区老旧小区配套垃圾处理设施进行改造，改造计划4223户，日收集转运生活垃圾69吨，建设垃圾压缩转运3处、垃圾收集站16座，购置卧式压缩机系统1套、臭气处理系统3套、垃圾集装箱32个、垃圾运输车6辆、洗扫车6辆、垃圾收集桶148个。项目实施周期为2023-2025年，总投资43200万元。 3.实施眉县生活垃圾水解资源化处理项目，于常兴纺织工业园区建设250吨/日生活垃圾水解燃料化处理场1处，配套建设附属设施，实施周期为2023-2024年，总投资18000万元。 4.实施眉县城区再生资源回收利用体系配套工程建设项目，①在眉县城区建设大件垃圾处理场1座，处理城区产生的大件垃圾，将大件垃圾进行预处理、资源化分拣；②建设可回收垃圾分拣中心1座，将垃圾分类产生的废旧钢铁、木材、塑料、纸张、玻璃、丝织品等进行分类、打包、贮存及外售；③建设有害垃圾暂存间1座，定期外运至有资质单位进行终端处理。项目实施周期为2023-2025年，总投资7800万元。

- 2.增强污水收集处理能力

推进生活污水治理厂网配套、泥水并重，实施县经开区污水处理厂扩建和提标改造、首善汽车配件产业园新建污水处理厂。推进城镇生活污水收集管网建设和改造，提高污水收集率和处理率。继续完善县城污水收集管网,完成污水处理厂提标改造，城镇污水处理率达到95%，县城污泥无害化处理处置率达到80%以上。通过控源截污、收集处理、清淤疏浚、开源引水、生态修复、长效管理等方式，加快农村黑臭水体治理。

- 3.建筑领域低碳化改造

促进工业、建筑、交通等领域绿色低碳转型，推进产业园区循环化改造，鼓励建设超低能耗和近零能耗建筑，推动公共服务车辆电动化替代。开展绿色生活创建行动，倡导绿色出行和绿色家庭、绿色社区建设，推广节能产品和新建住宅全装修交付，建立居民绿色消费奖励机制。开展海绵城市建设，改造提升城区公园绿地，增加雨水收集及储存设施。开展海绵城市建设，改造提升城区公园绿地，增加雨水收集及储存设施。实施低碳城市建设，引进第三方在县城区房屋楼顶实施太阳能光伏发电项目，实施县城市政道路“白变黑”工程，市政路灯全面改造成节能灯，适时改造成太阳能电板等节能电源。加强清洁能源供热能力，实施霸王河经开区集中供热项目，以天然气和中深层地热为主，以水源热泵和空气源热泵为辅。

专栏3-17 低碳化改造类环境基础设施

1.实施海绵城市项目，一是根据海绵城市建设要求，对县城区张载广场、中心广场、南城公园、景贤游园等公园绿地进行改造提升，建设涵水步道及雨水收集系统，新建绿地增加下沉式绿地、植草沟、雨水湿地、透水铺装、多功能调蓄等内容；二是在县城区增加雨水收集设施，包括绿色屋顶、植草沟、渗滤沟、道路广场等渗透性铺装、生物滞留、景观水体、雨水湿地以及下沉式绿地等；三是配套建设雨水的储存设施，包括蓄水池、集雨罐、调节池塘、生态型水渠等，四是规划建设雨水过滤设施，包括植被缓冲带、初期雨水弃流系统、土壤渗透过滤系统等。建设周期为2023-2025年，总投资18000万元。 2.实施低碳城市建设项目，一是招商引资，引进第三方在县城区房屋楼顶实施太阳能光伏发电项目，加装屋顶电板20万平米；二是实施县城市政道路“白变黑”工程，将美阳街、平阳街、安阳街、首善街、柿林路、太白路、新康路、景贤路、福顺路、荣华路、群众路、昌隆路、迎宾路、东圣路、凤泉路、张载路南北段、保健路等17条市政道路混凝土路面改造成沥青路面；三是市政路灯全面改造成节能灯，适时改造成太阳能电板等节能电源。

- 4.持续打造蓝绿公共空间

持续开展国土绿化，因地制宜建设城市绿色廊道，打造街心绿地、湿地和郊野公园，提高城市生态系统服务能力和自维持功能，改善城镇人居环境。根据城镇绿地系统规划，重点抓好道路、公园、广场、单位、居住区的绿地建设，积极开展创建园林式城镇、园林式单位（小区）活动。加快实施眉县环城生态廊道建设项目，配套建设健身步道、景观小品等，实施眉县城西公园、白起公园、北兴泉水公园建设，实施猕猴桃文化主题广场项目，提升县城绿色生态空间。

专栏3-18 公园绿地类环境基础设施

1.实施眉县环城生态廊道建设项目，建设县城区环城生态廊道12.49公里、慢行绿道13公里，配套建设健身步道、景观小品等，建设周期为2023-2024年，总投资12000万元。 2.实施猕猴桃文化主题广场项目，于猕猴桃产业园区建设长廊80米、猕猴桃主题卡通造型10个、猕猴桃实物造型17个，配套相关设备，总建筑面积5100平米，建设周期为2023年，总投资4100万元。

- 5.加强历史文化保护与传承

推进威风战鼓、唐家院舞狮、太白山七药文化、古太酒酿造技艺四项“国家级非物质文化遗产”和下河寨道情、钟吕坪的传说两项“省级非物质文化遗产”申报，鼓励非物质文化遗产传承人、其他文化遗产持有人开展传承、传播活动。加强文物征集和保护工作，重点征集体现眉县地域特色的文物，做好考古调查、勘探、发掘工作，最大可能保护地下文物，完善藏品数据库建设。加快历史文化遗产的保护性开发，推进葫芦峪村三国文化体验园、张载文化、常兴红色军事小镇等项目建设。

# （六）城市治理能力提升行动

- 1.加快新型基础设施建设

加快互联网5G建设，推进5G网络试点和规模组网建设，推动实现通信基站、社会塔（杆）等资源共享共建。加快“光网”建设，提升光纤宽带接入能力，实施宽带乡村工程和基础网络完善工程。加快交通运输基础设施和交通枢纽服务设施智能升级，加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系，加快在学校、医院、旅游景区等公共服务区域建设公（专）用充电基础设施，积极布局高速公路、国省道沿线快速充电基础设施。

- 2.建设智慧化城市

建设智慧化基础设施，加快推进以千兆城市、国家超算中心为重点的数字基础设施建设，分级分类推进城市信息模型（CIM）基础平台建设，合理部署智慧路灯、智慧井盖、智慧泊车等智慧化基础设施，推进市政公用设施管理维护平台的智慧化改造。推行城市数据一网通用，建设国土空间基础信息平台，因地制宜部署“城市数据大脑”建设，促进行业部门间数据共享、构建数据资源体系，增强城市运行管理、决策辅助和应急处置能力。实施眉县数字政府、智慧眉县、云资源“一城一池”建设项目，推动建设智慧化城市。

专栏3-19 建设智慧城市

1.实施眉县数字政府建设项目，建设指挥中心，配置1个政务云数字底座（云平台、云计算、云存储），4个共性支撑平台（数据中台、应用中台、AI支撑平台、时空地理平台），1个城市运营指挥平台，1套领导驾驶舱，3个智慧应用场景等设施，建设周期为2023年，总投资2600万元。 2.实施智慧眉县项目建设，投资1000万元建设智慧城市管理指挥中心，投资1000万元建设智慧市政调度中心，投资3000万元新建智能火灾探测器和烟雾探测器等设备80个、消防远程监控200个、智慧用水系统模块80个、智慧用电系统模块80个，以及终端平台、服务器等设备设施，建设周期为2023年-2025年，总投资5000万元。 3.实施云资源“一城一池”建设项目，建设政务云标准数据中心，完成2000核能力与整体安全建设，具备等保三级及政务云安全标准能力，包含大数据云计算中心服务器设备、网络、存储、虚拟化云管平台、应用上云、应用迁移、运维平台等，建设周期为2023年，总投资1000万元。

# （七）城乡融合发展行动

坚持以工补农、以城带乡，县城建设中应紧密围绕城乡产业发展一体化、城乡公共服务一体化、城乡基础设施一体化三个“一体化”发展思路，促进城乡要素私有流动和公共资源合理配置。在城乡融合发展中，以乡村振兴示范镇、乡村振兴示范村为抓手，重点推动城乡产业融合、公共服务设施及基础设施向乡村延伸工作。

- 1.探索城乡多元融合模式

推进城乡一体规划设计，树立整体思维，把城市与乡村看成一个有机整体，统筹县域城镇和村庄规划建设，通盘考虑发展定位、土地利用、产业、居民点建设、人居环境整治、生态保护、防灾减灾和历史文化传承，引导基础设施和公共服务随人口流向供给，强化县城综合服务能力，把乡镇建设成为服务农民的区域中心，以县城为中心、乡镇为纽带、村庄为腹地，促进县乡村功能衔接互补、分工协作和布局一体化。推进城乡融合模式多元化，从自身实际出发，因地制宜、分类指导，积极探索具有眉县特色的多元化城乡融合模式。

- 2.推动城乡产业深度融合

立足县域资源和成本优势，遵循县域经济发展内在规律，突出特色、错位发展，发展各具特色、符合主体功能定位的现代优势产业群。重点带动、集聚发展，引导农村二、三产业向县城、重点乡镇及产业集聚区集中，将三产融合发展与县域产业集聚区开发、特色小镇培育、美丽乡村建设等有机结合。利用乡村资源禀赋打造特色乡村，保护与传承乡村优秀传统文化，搭建文化交流平台。利用乡村自然资源，开发旅游项目，加强城乡间生活、文化交流，促进城乡融合发展。

- 3.推进城镇公共服务设施向乡村覆盖

加强农村基础设施建设，推进基本公共服务均等化，统筹县域内基础设施、公共服务的空间布局，强化县城综合服务能力，把乡镇建设成为服务农民的区域中心，实现县乡村功能的衔接互补。发展联结城乡的冷链物流、配送投递、电商平台和农贸市场网络，开展县域商业体系建设，改造提升县、乡、村三级商贸基础设施，支持中心镇建设一批农贸市场；深化义务教育教师“县管校聘”管理改革，推进县域内校长教师交流轮岗，积极建设城乡教育共同体，促进县域内义务教育优质均衡发展；完善县级医院、乡镇卫生院和村卫生室诊疗条件，建设县域医共体，建立柔性人员上下流动机制，推动“县聘乡用、乡聘村用”。推行派驻、巡诊、轮岗等方式，推动城市优质医疗资源向县域下沉；健全县乡村衔接的三级养老服务网络，建设村级幸福院和日间照料中心，发展乡村普惠型养老服务和互助性养老。

- 4.推进城镇基础设施向乡村延伸

建立长效管护和营运机制，推动城乡基础设施统一规划、统一建设，促进向村覆盖、往户延伸。完善县乡交通线路建设，通过优化道路建设、停车系统、公共交通场站等设施，改善县域内城乡基础交通设施；推进农村电网升级改造；推动供水供气供热管网向城郊乡村和规模较大中心镇延伸，并建立城乡统一的基础设施管护运行机制；推动建设数字乡村，逐步推进5G网络和千兆光网向乡村延伸。

# 四、投资估算与资金筹措

- （一）投资估算

明确眉县县城建设任务，制定2023-2025年项目清单，以建设项目为抓手，科学指导县域新型城镇化建设。经过系统梳理，眉县新型城镇化建设确定实施项目112个，共计投资348.8亿元。其中农业转移人口市民化类项目11项，共需投资42.16亿元；产业配套设施提质增效类项目50项，共需投资178.49亿元；市政公用设施提档升级类项目23项，共需投资97.56亿元；公共服务提标扩面类项目17项，共需投资11.56亿元；环境基础设施提级扩能类项目8项，共需投资18.17亿元；城市治理类项目3项，共需投资0.86亿元。

表4-1 眉县县城建设三年行动实施方案项目汇总表

| 项目类型 | 项目数量（项） | 投资估算（亿元） |
| --- | --- | --- |
| 农业转移人口市民化类 | 11 | 42.16 |
| 产业配套设施提质增效类 | 50 | 178.49 |
| 市政公用设施提档升级类 | 23 | 97.56 |
| 公共服务提标扩面类 | 17 | 11.56 |
| 环境基础设施提级扩能类 | 8 | 18.17 |
| 城市治理类 | 3 | 0.86 |
| 合计 | 112 | 348.8 |

- （二）资金筹措

### 1.争取省市级财政支持

积极争取省市级财政支持，申报县城建设示范县，做好建设规划项目的前期和储备工作。加强政府投资项目前期谋划、决策审批、投资安排、建设管理、竣工验收、后续运行等全过程的管理，有效提高政府投资效益。

### 2.创新社会融资方式

全面推进政府和社会资本合作模式，扩大社会资本投资领域。探索财政资金以股权投资、投资基金方式安排项目，提高政府投资的放大效应。以政府为主导，协调好企业和社会的投资关系，运用现代国际通行的运作机制，筹集社会资金，合理应用。

### 3.优化投资环境

利用“多规合一”平台，推行网上并联审批核准制度。规范与项目审批相关的审查、评价、评估等服务。

# 五、保障措施

- （一）加强组织领导，强化政策协同整合

充分发挥建立联席会议的统筹指导作用，积极协调解决县域经济发展中出现的问题和困难，定期和不定期召开联席会议，研究决定眉县县城三年城市建设工作中的重大事项、重大问题和重大决策。

各部门落实分工责任制，加强协调配合、整合力量、制定清单、全力推进，具体量化年度工作任务，细化时间表、任务表、项目表，抓实项目清单化、清单具体化、细化工作措施，形成执行有力、上下联动、合力推进的工作格局，以高质量、高标准、高效率的要求统筹推进县城建设工作。

- （二）拓宽融资渠道，鼓励社会资本参与

坚持市场化的改革方向，充分发挥财政资金的引导作用,逐步形成县城建设投资主体多元化格局，拓宽“政府出资、社会集资、企业筹资、农民带资、招商引资、全面开发、滚动发展”的城镇建设资金筹措渠道。

加强政府宏观调控和监督，鼓励和引导各种所有制企业投资市政公用服务领域，逐步形成城镇建设投资主体由政府向社会过渡的格局，促进城镇建设投资主体多元化。

- （三）促进项目落地，落实项目谋划储备

科学谋划储备建设项目，聚焦重点任务重大项目，加快开展县城建设项目谋划与储备，做好项目审批核准备案和规划、用地、环评等前期工作，动态录入国家重大建设项目库，积极争取专项资金支持。

集中力量办大事，突出重点，着力策划、包装、实施一批关系全局和长远发展的重大项目。推广应用先进技术手段和组织方式，建设一批增强城市管理效能的基础工程，显著提升城市基础管理水平和应变能力。建设一批增强服务功能的重大项目。着重组织实施好城市基础设施、社会公共服务、产业结构调整、生态建设和环境保护、城乡融合发展等领域的一批重大项目。完善重点改革任务和项目推进机制，按照完成销号一批、延续推进一批、启动实施一批的工作要求，持续延续、补充、调整、落实年度重点项目，形成良性循环。切实做到发展目标、主要任务、重点改革都以项目为依托，保障城乡融合发展行动有序实施。

- （四）严格督导考核，加强实施监测评估

建立县城建设水平评价指标体系，定期通报工作动态，发布年度报告，及时总结多元探索和有益经验。组织开展第三方评估检查、召开现场观摩调度推进会，鼓励采用政府购买服务方式，依法依规委托具有资质的第三方开展评估，购买技术服务。

强化目标责任评价及动态跟踪督查，充分发挥考核评价机制的激励约束作用，不断健全以绩效为导向的奖惩机制，加强监测考评结果运用，将考核结果纳入到县委县政府对相关部门、街道年度考核领域中，作为加强领导班子建设、科学评价干部、选拔任用干部及实施奖惩的重要依据。