眉县自然资源局关于秦岭生态环境保护突出问题销号任务的公示

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题  来源 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 | 整改完成情况 |
| 1 | 2019年省秦岭生态环境退出问题整治工作台账 | 沿山镇村规划编制进度慢，乡村建设规划管理工作不规范问题 | 完成梦想秦岭保护区沿山镇村规划的编制 | 编制横渠、汤峪、营头、齐镇等4镇总体规划及10个村庄规划。 | 2019年6月30日 | 已完成沿山横渠、汤峪、营头、齐镇等4个镇总体规划及10个村庄规划编制审批工作。 |
| 2 | 大湾石英矿等10余处矿区采矿证过期仍在生产问题 | 注销过期采矿许可证，开展矿区治理 | 注销过期采矿许可证，开展矿区治理。 | 过期的10个采矿许可证已全部注销，矿山全部停产；对沿山体倾倒的矿渣进行了治理。该问题已于2018年3月份经陕西省环境保护督察整改工作领导小组办公室核查验收，并以陕环整改办〔2018〕21号文件批准销号。 |