眉县自然资源局关于秦岭生态环境保护突出问题销号任务的公示

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题来源 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改时限 | 整改完成情况 |
| 1 | 2019年省专项审计 | 土地违法案件执法不到位1起。 | 依法依规推进执法案件的执行 | 进一步加大力度，强化措施，依法依规推进执法案件的执行，按照国有资产管理规定，完成后续相关工作。 | 2019年9月30日 | 县国有太白风景林场非法占地建护林站，该宗地占地面积为1.62亩，符合《汤峪镇土地利用总体规划》，我局于2019年2月16日立案查处，于3月27日下发行政处罚决定书，内容：1、没收在非法占地内新建的建筑物及其他设施；2、处以罚款5400.00元；4月11日没收移交县财政局，5月13日财政局予以接收国有资产，5月28日罚款5400.00元已全部交清，该案件于2019年5月28日结案。 |
| 2 | 铁炉沟白云石矿废弃矿渣堆积较多，环境治理较慢。 | 开展矿区生态恢复治理 | 按照矿山地质环境恢复治理方案和规划要求，进一步加大工作力量，全面处理沿山倾倒的废渣，对树木枯死的场地实施补植增绿，加强后期管护，开展地质环境治理，抓紧修复生态环境。 | 该矿山2018年编制了《眉县铁炉沟白云石矿矿山地质环境保护与恢复治理工程施工图设计》，自筹资金171万元开始实施矿山地质环境恢复治理工程，清运废渣1200多方，完成砌石400多立方米，修建拦渣坝40米，拦渣挡墙2处50米，宾格石笼挡墙80米，截排水渠500多米，沉淀池4个，栽树1500棵，撒播草籽500多斤，完成了阶段性治理任务。2019年9月眉县自然资源局组织专家对其治理工程验收通过。该矿山关闭后，为了切实做好矿山闭坑后的地质环境保护与土地复垦，2021年4月16日该矿山编制了《陕西眉山矿业有限公司眉县铁炉沟白云石矿矿山地质环境闭坑治理设计方案》，按照各相关部门意见修改完善后，经专家评审通过。目前已召开了技术交底会，开始进行治理。 |
| 3 | 清凉山矿山平整场地内种植树木成活率不高，双桃山矿区平整场地中所植部分树木、草地被人为损毁。 | 开展矿区生态恢复治理 | 按照矿山地质环境恢复治理方案和规划要求，进一步加大工作力量，采取覆土植绿等方法，开展地质环境治理；对树木枯死的场地实施补植增绿，加强后期管护，提升治理成效，抓紧修复生态环境。 | 1.2016年我局投入资金150万元对清凉山矿山实施了一期治理工程，并于2017年4月通过了市局组织的专家组验收。2020年县自然资源局争取上级资金420万元，县级配套资金525.63万元，共计945.63万元，对该矿山实施治理工程（二期），现工程正在实施中。工程完工后，将严格按照设计进行验收，树苗成活率问题也将全部解决。2.2016年我局投入资金140万元对双桃山矿山实施了一期治理工程，并于2017年4月通过了市局组织的专家组验收。2018年6月县水利局申请上级水利发展资金675万元在实施矿山水土保持生态环境恢复治理工程时，造成场地上的部分树木和草地损毁。现治理工程已完工，损毁的树木、草地已全部恢复。 |
| 4 | 4个矿山地质环境治理不彻底 | 开展矿区生态恢复治理 | 按照矿山地质环境恢复治理方案和规划要求，进一步加大工作力量，采取覆土植绿等方法，开展地质环境治理，抓紧修复生态环境。 | 2019年12月31日 | 陇秦公司四沟红柱石矿、沙坡寺石英矿、社会水泥有限公司银洞沟水泥灰岩矿山和县水泥厂钻天峰水泥灰岩矿4个矿山经过工程治理，并通过了市自然资源和规划局组织的验收。2019年7月1日通过了市自然资源和规划局、市生态环境局等部门的联合验收。 |