秦岭生态环境保护突出问题整改完成情况公示表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **问题来源** | **问题类型** | **反馈（发现）问题** | **整改措施** | **完成时限** | **责任单位** | **完成情况** |
| 1 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 乱砍乱伐 | 横渠镇咀头村五组李全志毁林开垦问题 | 已立案查结，恢复了林地原状，进行覆土绿化，栽植红叶李、刺槐420余株。 | 2019年 5月31日 | 眉县林业局 | 完成整改 |
| 2 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 乱砍乱伐 | 营头镇红河沟口毁林开垦问题 | 已立案查结，恢复了林地原状，进行覆土绿化，栽植竹子2000余株。 | 2019年 5月31日 | 眉县林业局 | 完成整改 |
| 3 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 乱砍乱伐 | 汤峪镇潼关寨村油盐沟口擅自改变林地用途问题 | 恢复了林地原状，进行覆土绿化，栽植樱花、五角枫500株。 | 2019年 5月31日 | 眉县林业局 | 完成整改 |
| 4 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 乱砍乱伐 | 营头镇万霞砖厂取土问题 | 已立案查结，恢复了林地原状，进行覆土绿化，栽植白皮松480株。 | 2019年 5月31日 | 眉县林业局 | 完成整改 |
| 5 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 乱砍乱伐 | 汤峪镇新联村养马滩白马寺擅自改变林地用途问题 | 恢复了林地原状，进行覆土绿化，栽植油松91株。 | 2019年 5月31日 | 眉县林业局 | 完成整改 |
| 6 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 乱砍乱伐 | 横渠镇万家塬村养鸡场违规占用集体林地问题 | 已拆除并清理了现场，恢复了林地原状。 | 2019年 5月31日 | 眉县横渠镇政府（宝市秦岭办函〔2019〕7号） | 完成整改 |
| 7 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 乱砍乱伐 | 汤峪镇新联村白马寺庙宇小广场占用林地问题 | 1、由镇林业站牵头联系镇土管所联合执法，督促村组恢复林地原貌。2、镇村组，组织人员白马寺配合对占用林地内的建筑物品进行拆除搬离。3、对广场内进行覆土栽植树木，恢复林地原貌。 | 2019年 5月31日 | 眉县汤峪镇政府（宝市秦岭办函〔2019〕7号） | 完成整改 |