# 眉县汤峪镇人民政府

# 关于秦岭生态环境保护反馈问题整改

# 销号公示

按照省秦岭生态环境保护委员会《关于印发<陕西省秦岭生态环境保护突出问题整改销号办法>的通知》（陕秦岭委〔2020〕6号）要求，拟对“眉县汤峪镇汤峪村未经审批、占用林草地约3亩，建设村庄蓄水池问题”进行销号，现予公示。公示期自公示日起7个工作日，任何单位和个人对公示内容存在异议的可向县林业局反馈。以单位名义反馈的，应加盖单位公章;以个人名义反馈的，应署真实姓名和联系电话。

联系地址:眉县首善街道尚德路272号

联系电话:0917-5542347

联系邮箱：mxlyjzyr@163.com

附件:汤峪镇秦岭生态环境保护反馈问题销号任务公示清单

眉县汤峪镇人民政府

2026年9月1日

附件

汤峪镇秦岭生态环境保护反馈问题销号任务公示清单

| 序号 | 问题来源 | 反馈问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改 时限 | 整改完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年省秦岭生态保护联合执法检查 | 眉县汤峪镇汤峪村未经审批、占用林草地约3亩，建设村庄蓄水池。 | 补办项目手续 | 补办项目手续 | 2026.10.31 | 经核实，该蓄水池为2025年汤峪村九组群众集体集资扩建，为解决猕猴桃灌溉难题，农业基础设施类项目属于秦岭一般保护区准入项目。技术人员通过无人机现场勘察与测量，开挖蓄水池毁坏林地面积为2.07亩，目前，足额缴纳罚款13801元，已经办齐项目备案确认书、项目涉生态保护红线批复、项目勘测定界报告、使用林地审核同意书等各项审批手续，涉及问题全面整改到位，项目合法合规。 |